КОНЦЕПЦІЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПАРКУ в Кам'янці-Подільському

Довідкова інформація:

Концепцію розроблено компанією Berlin Economics, в рамках програми міжнародної співпраці «EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП»,  яка фінансується спільно Європейським Союзом та урядом Німеччини та впроваджується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Програма спрямована на підтримку економічної стійкості, відновлення та зростання України, створення кращих умов для розвитку українських малих і середніх підприємств (МСП), а також підтримку інновацій та експорту.

EU4Business – ініціатива Європейського Союзу, яка допомагає малим і середнім підприємствам у країнах Східного партнерства. Детальніше: www.eu4business.org.ua

Зміст

І.  ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ…………………………………………………………………………………………………………………………...………3

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА…………………………………………………………………………………………………………………………………….4

- Вступ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

- Передумови та аналіз доцільності створення індустріального парку……………………………………………..4

- Методична частина, адаптована до профілю міста та бачення ОМС, з акцентом на розвиток інновацій та зеленої економіки…………………………………………………………………………………………………….…..9

  - Мета та завдання створення індустріального парку……………………………………………………………..……9

  - місце розташування, розмір земельної ділянки та об’єкти, розміщені на ній, у тому числі об’єкти виробничого призначення (за наявності)…………………………………………………………………...10

  - строк, на який створюється індустріальний парк……………………………………………………………………..11

  - вимоги до учасників індустріального парку……………………………………………………………………………...11

  - Інформація про орієнтовні сумарні обсяги споживання енергоресурсів, води тощо, а також про необхідну інженерно-транспортну інфраструктуру та план забезпечення відповідними ресурсами індустріального парку……………………………………………………………………………………………...13

    - Орієнтовні обсяги споживання ресурсів…………………………………………………………………..….13

  - План забезпечення відповідними ресурсами індустріального парку "Кам’янець-Подільський"…………………………………………………………………………………………………………………………….…14

  - орієнтовні ресурси (фінансові, матеріальні, технічні, трудові, природні тощо), необхідні для створення та функціонування індустріального парку, очікувані джерела їх залучення………….15

    - Фінансові та матеріальні ресурси…………………………………………………………………………………15

    - Трудові ресурси……………………………………………………………………………………………………………17

  - Очікувані результати функціонування індустріального парку…………………………………………………..17

    - Залучення інвестицій…………………………………………………………………………………………………….17

    - Створення робочих місць та підвищення рівня заробітної плати…………………………………18

    - Збільшення обсягів промислового виробництва регіону……………………………………………19

    - Зростання надходжень до бюджетів різних рівнів та державних фондів…………………..19

    - Розвиток малого і середнього бізнесу…………………………………………………………………………..20

- Функціональне призначення індустріального парку, цільові галузі економіки та основні стейкхолдери…………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

- Організаційна модель функціонування індустріального парку (схема взаємодії суб’єктів господарювання в межах парку, роль ОМС, юридична структура)……………………………………………………...21

- План заходів щодо створення та успішного функціонування індустріального парку в короткостроковій перспективі  (2 роки) та рекомендації на довгострокову перспективу (5-10 років)…………………………….24

- Успішні практики іноземних та вітчизняних індустріальних парків, включаючи парки з аналогічними передумовами та структурою…………………………………………………………………………………………………………………24

- Успішні приклади залучення іноземних інвесторів, великих міжнародних і національних компаній до індустріальних парків………………………………………………………………………………………………………………………………28

- Можливі ризики та рішення в короткостроковій (2 роки) та довгостроковій перспективі (5-10 років).28

IІІ. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ…………………………………………………………………………………………………………………..30

ІV. ДОДАТКИ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..31

- ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

АПК – Адміністративно-побутові приміщення

АТО/ООС – антитерористична операція/ операція Об’єднаних Сил

ВНЗ – вищий навчальний заклад

ВПО – внутрішньо переміщені особи

ГУС - Головне управління статистики

ДФРР – державний фонд регіонального розвитку

ЄБРР – Європейський банк реконструкції та розвитку

ІП – індустріальний(і) парк(и)

ІКМ – Індекс конкурентоспроможності міст

КВЕД – код  економічної діяльності

КП – комунальне підприємство

МЕР – місцевий економічний розвиток

МСП – Малі і середні підприємства

МТГ - міська територіальна громада

МТД – міжнародна технічна допомога

МФО – міжнародні фінансові організації

НД – дані відсутні

НСЗУ - Національна служба здоров’я України

ОВА – Обласна військова адміністрація

ОМС – орган місцевого самоврядування

ПДФО – податок на доходи фізичних осіб

ПМД – первинна медична допомога

ПКД – проєктно - кошторисна документація

ПП – приватне підприємство

СПД – суб’єкт підприємницької діяльності

СЕС – сонячна електростанція

ФГ – фермерське господарство

ФОП – фонд оплати праці

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. ВСТУП

Цей документ містить розділи, необхідні для підготовки концепції муніципального індустріального парку в місті Кам’янець-Подільський відповідно до вимог Закону України "Про індустріальні парки". Концепція враховує потреби місцевої економіки, соціально-економічний контекст та глобальні тенденції у сфері розвитку промисловості. Запропонована концепція спрямована на створення стійкого промислового середовища та розбудову конкурентоспроможного індустріального парку, який буде здатен зацікавити інвестора, створити нові робочі місця та сприятиме сталому розвитку міста. Концепція містить  індикативні техніко-економічні показники та розрахунок соціально-економічних ефектів для розуміння потенціалу індустріального парку в місті Кам’янець-Подільський і його ролі у повоєнному відновлені місцевої економіки.

З огляду на обмеженість вхідних даних, ризики триваючого військового вторгнення рф та повоєнного відновлення місцевої економіки, розрахунки, наведені  в концепції, потребують верифікації по мірі реалізації етапів створення та розвитку ІП в місті Кам’янець-Подільський.

Концепція індустріального парку містить рекомендації проходження процедури реєстрації і включення ІП «Кам’янець-Подільський» до реєстру індустріальних (промислових) парків, відповідно до Порядку розгляду документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2022 р. № 25.

Концепцію індустріального парку розроблено в рамках програми міжнародної співпраці «EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», яка фінансується спільно Європейським Союзом та урядом Німеччини та впроваджується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

2. ПЕРЕДУМОВИ ТА АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ СТВОРЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПАРКУ.

Згідно з переліком пріоритетних інвестиційних проєктів по Кам'янець-Подільській міській територіальній громад на 2023-2025 роки, cтворення індустріального парку в Кам'янець-Подільській міській територіальній громаді, є першочерговим пріоритетом міської влади задля забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності міста, активізації інвестиційної діяльності, підвищення рівня зайнятості населення, розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури. Відповідно, слід вважати, що питання створення індустріального парку є актуальним, важливим та пріоритетним для громади. Наявність економічних передумов створення індустріального парку як інструменту досягнення цілей/завдань стратегії економічного розвитку громади виходить із нижчезазначеного.

1.Стан розвитку місцевої економіки,  її структура та частка переробної промисловості

На момент утворення громади на її території працювало 7089 підприємців (юридичних осіб та фізичних осіб) з яких 2754 – це юридичні особи, 4965 – це фізичні осіби-підприємці. На початок 2021 року кількість малих і середніх підприємств на 10 тис. населення склала 64 одиниці, що було вище ніж середній показник по області (62). Кількість осіб працюючих на цих підприємствах дорівнювала 23200 осіб. За 2021 рік кількість працюючих підприємців збільшилась на 778 одиниць насамперед за рахунок фізичних осіб-підприємців (Таблиця 1). За 3 роки існування Кам’янець-Подільської МТГ кількість працюючих суб’єктів зросла на 16%.

Таблиця 1. Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності

| Показники | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (серпень) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усі суб'єкти ЄДРПОУ | 7829 | 8583 | 8680 | 8948 |
| з них працюючі СПД | 7098 | 7876 | 8024 | 8275 |
| Юридичні особи* | 2754 | 2898 | 2906 | 2936 |
| з них працюючі СПД – юридичні особи (за даними ГУ ДПС) | 2133 | 2263 | 2321 | 2344 |
| Фізичні особи-підприємці | 5075 | 5785 | 5774 | 6012 |
| з них працюючі СПД – фізичні особи-підприємці (за даними ГУ ДПС) | 4965 | 5613 | 5703 | 5931 |

* Усі суб'єкти ЄДРПОУ мінус державні та комунальні організації (установи, заклади), асоціації, корпорації, консорціуми, концерни та інші об’єднання юридичних осіб, філії (інші відокремлені підрозділи), представництва, товарні біржі, кредитні спілки, споживчі товариства, політичні партії, громадські організації, релігійні організації, профспілки та об’єднання профспілок, благодійні організації, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

У 2021 році на території громади працювало 193 промислових підприємства, а у 2022 році їх кількість збільшилась до 236. Більшість з промислових підприємств, які знаходяться на території громади, залучені у виробництві проміжної продукції й продають свою продукцію іншим бізнесам (В2В).

У 2022 році до «основного кола» підприємств громади входило 30 промислових підприємства, з яких 22 підприємства – це підприємства переробної промисловості, 2 підприємства – добувної промисловості, 6 підприємств – це підприємства з постачання електронергії, газу, пари, водопостачання, каналізація, поводження з відходами. Найбільшу частку у переробній промисловості історично займають 12 підприємств з виробництва готових металевих виробів, електричного устаткування, машин, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів. У 2023 році склад підприємств «основного кола» збільшився, однак структура залишалась подібною. Найбільша кількість підприємств відноситься до переробної промисловості. Спеціалізація підприємств громади, які входять до «основного кола» промислових підприємств Кам’янець-Подільської міської територіальної громади на 2023 зазначена на Малюнку 1.

Малюнок 1. Промислові підприємства Кам’янець-Подільської міської територіальної громади ( за групами КВЕДів)

Малюнок 2. Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами основного кола), млн.грн.

Джерело: Дані Головного управління статистики у Хмельницькій області

У 2021 році промислові підприємства громади («основного кола») реалізували продукції на суму 3 874 192 тис.грн, що на 66,4% більше у порівнянні з 2020 роком. У 2022 році обсяг реалізованої продукції впад до 3 249 044,5 тис. грн. (Малюнок 1). Як і в багатьох містах України, причиною падіння обсягів реалізованої промислової продукції стала військова агресія росії, що призвело до порушення логістичних зв'язків, часткового або повного припинення діяльності виробництв у перші місяці 2022 року, відтік населення з громади у зв’язку з загрозою бомбардування території країни та військовою мобілізацієї.

Найбільшу питому вагу в обсязі реалізованої продукції складає саме переробна промисловість – 85,9 %, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 10,6 %, водопостачання, каналізація, поводження з відходами – 3,0 %, добувна промисловість і розроблення кар’єрів – 0,5 %. Найбільшу частку в структурі обсягу реалізації промислової продукції переробної промисловості займає металургійне виробництво (70,1 %), найбільшу частку в експорті.

До «основного кола» сільськогосподарських підприємств громади, що звітують Головному Управлінню Держстатистики у Хмельницькій області у 2023 році, відноситься 13 сільськогосподарських підприємств, серед яких 3 товариства з обмеженою діяльністю, 3 приватних підприємства, 6 фермерських господарств та НДЦ ЗВО ПДУ в обробітку яких знаходиться 2883,4 га ріллі. Всі підприємства займаються вирощуванням і збором зернових та олійних культур. Під урожай 2023 року всі підприємства наростили свої  посівні площі. Було посіяно 504,84 га озимої пшениці, що на 30,9% більше ніж минулого року, 434,3 га озимого ріпаку, що на 38,4 % більше ніж минулого року, а площа під озимим ячменем збільшилась в 14 разів у порівнянні з минулим роком і склала 115 га. В цілому під урожай 2023 року с/г підприємства («основного кола») посіяли 1054,14 га  озимих культур, що на 49,0% більше ніж у минулому році. У 2023 році значно збільшився й обсяг реалізації продукції (Таблиця 2). Так, за перше півріччя 2023 року зернових культур було продано на 7, 5% більше у порівнянні з першим півріччям 2022 року, а олійних культур на 81.6% більше за той же період.

Таблиця 2. Обсяг реалізованої продукції сільськогосподарськими підприємствами основного кола

|  | за весь 2022 рік | перше півріччя 2022 | перше півріччя 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальна сума, грн | 103 708 149 | 39 908 278 | 52 930 689 |
| Зернові культури |  |  |  |
| Сума в грн. | 32 939 611 | 19 081 608 | 22 763 089 |
| Тис. тон | 5,672 | 2,871 | 3,086 |
| Олійні культури |  |  |  |
| Сум в.грн | 70 768 538 | 20 826 670 | 30 167 600 |
| Тис. тон | 4,505 | 1,367 | 2,483 |

У громаді також працює понад 150 промислових підприємств, які не увійшли до списку підприємств «основного кола». Здебільшого профіль діяльності таких підприємств відноситься до легкої та харчової промисловості.

За 2022 рік експортовано товарів на суму 69,9 млн. дол. США, що на 27,2 % менше, ніж за 2021 р, але на 33,9% більше, ніж за 2020 р. Обсяг імпорту за 2022 рік становить 42,1  млн. дол. США, що на 1,3 % менше, ніж у 2021 році, але на 11,7% більше, ніж у 2020 році. зовнішньої торгівлі. У 2022 році за межі країни з міста експортувались переважно продукція машинобудування, яка складала 53,2% від усієї групи товарів, недорогоцінні метали та виробів з них – 20,1%, текстильні матеріали та текстильні вироби – 3,3 %, мінеральні продукти – 1,1%, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 1,9 %. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі у 2022 році становило 27,7 млн. дол. США, за 2021 рік цей показник становив 53,3 млн. дол. США., за 2020 рік – 14,5 млн. дол. США.

До 2021 року в економіці громади спостерігались стагнаційні процеси, але 2021 рік характеризувався значним збільшенням обсягів промислового виробництва, експорту та інвестицій. Рівень їх падіння у 2022 році був значно нижчим  ніж в середньому по Україні, але абсолютні показники обсягу реалізації промислової продукції, капітальних інвестицій, зовнішньоторговельного обороту, середньомісячної заробітної плати на одну особу відстають від середніх показників по країні. Також слід зазначити, що зараз в економіці міста превалюють експортоорієнтовані підприємства переробної промисловості.

Все це свідчить про те, що Кам'янець-Подільська міська територіальна громада має достатній економічний потенціал та, відповідно, економічні передумови для створення індустріального парку.

2. Людський потенціал, трудові ресурси та стан розвитку закладів підготовки кадрів громади. Соціальний та культурний розвиток громади.

Наявне населення в Кам'янець-Подільській міській територіальній  громаді станом на кінець 2021 року становило 107 879 осіб, в її структурі превалювали жінки (53%). Частка працездатного населення становила 53%. Рівень офіційно зареєстрованих безробітних 1,4% до економічно активного населення працездатного віку. Також в місту було зареєстровано понад 20 тис. ВПО. Середньоблікова кількість штатних працівників 14 524, кількість працюючих ФОП 5613.

Середня заробітна плата у грудні 2021 року дорівнювалась 13 485 грн, що на 17 % нижче ніж середня заробітна плата у Хмельницькій області (16 194 грн) і на 23% нижче ніж по Україні (17 453 грн). Це також було нижче ніж середня заробітна плата тоді у Чернівецькій, Тернопільській та Вінницькій областях. У грудні 2022 року середня заробітна плата складала 15 852 грн, що на 17,6% більше у порівнянні з відповідним періодом у 2021 році. Однак це на 3,9% менше ніж середньомісячна заробітна плата в Україні за підсумками ІV кварталу 2022 року . Загалом в області, за даними Міністерства фінансів України, рівень середньої заробітної плати за останні роки випереджає рівень середньої заробітної плати областей які межують з Хмельницькою областю, крім Рівенської області.

Впродовж 2022 року статус «безробітного» отримало 1742 особи з яких 541 були працевлаштовані. На 1 січня 2023 року на обліку перебувало лише 455 безробітних осіб, в той час, як від роботодавців надійшло 114 пропозиції.

Кам'янець-Подільський готує фахівців для різних секторів економіки в 13  навчальних закладах І-IV ступенів акредитації, які готували в навчальному році 2021/2022 загалом 11 263 студентів. Провідними з них є Кам‘янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, Подільський державний аграрно-технічний Університет, Кам‘янець-Подільська філія Національного університету харчових технологій, Подільський центр професійно-технічної освіти, Кам‘янець-Подільське медичне училище.

Станом на кінець 2021 року на території громади функціонувало 26 закладів дошкільної освіти, завантаженість яких становить 128 дітей на 100 місць, також працювало 23 загальноосвітніх навчальних закладів, 4 позашкільні установи (центр дитячої та юнацької творчості, спортивні школи), 4 мистецькі школи, міський Будинок культури, Територіальне Об'єднання клубних закладів, 17 бібліотек, об'єднання підліткових клубів, державний історичний музей-заповідник, 3 стадіони, учнівський готельно-туристичний центр на базі Державного навчального закладу “Подільський центр професійно-технічної освіти”. Мережа закладів охорони здоров’я складається з 5 комунальних установ з 448-ма ліжками (41,1 ліжко на 10 000 населення), близька 100 приватних лікувально-діагностичних закладів та аптек, 40 готелів, хостелів та гостьових будинків загальною місткістю 1819 ліжок. На території громади розташовано 258 пам’яток історії, архітектури, природи та археології (третє місце на Україні за кількістю пам'яток архітектури (після Києва і Львова), включаючи найвищий безопорний міст в Україні, найбільший в Європі Національний природний парк «Подільські Товтри», який володіє титулом «7 природних чудес України».

Житловий фонд Кам’янець-Подільської  територіальної громади станом на 01.01.2022 налічував 620 багатоквартирних житлових будинків, в тому числі гуртожитків (без врахування будинків садибного типу приватного сектору), загальною площею 1 877 026 кв.м.. В ньому проживало 70% населення громади. За результатами 2021 року прийнято в експлуатацію 30 об’єктів нового житлового будівництва загальною площею 22 842 кв. м, що становить 139,8 % у порівнянні з 2020 роком. Комунальна інфраструктура добре розвинена, але інженерні мережі мають значний відсоток фізичного зносу. Відсоток помешкань, підключених до електропостачання – 100%; комунального водопостачання та системи каналізації – 100 %; газопостачання – 97 %, центрального опалення – 75%. В 2022 році, як згадувалось раніше, в громаді було прийнято в експлуатацію понад 45 тис. кв.м нового житлового будівництва.

Отже, слід зазначити, що Кам’янець-Подільська  територіальна громада має достатній рівень розвитку соціально-культурної інфраструктури, кількість навчальних закладів, медичних установ, житлового фонду для комфортного життя людей, що розглядаються в якості кадрового резерву учасників індустріального парку та є сприятливим фактором при виборі ними місця розміщення виробничих потужностей.

Враховуючи рівень трудової еміграції, незначну кількість зареєстрованих безробітних, переміщення ВПО разом з підприємствами, наявність на території громади підприємств з інтенсивним використанням ручної праці (виробництво автомобільних жгутів та швейне виробництво), при створенні індустріального парку може виникнути дефіцит робочої сили та акцент пропонується робити на випускників вищих навчальних закладів, популяризації вищої технічної освіти, повернення мешканців громади додому, в т.ч. за рахунок достойного рівня заробітних плат та умов праці, що пропонуватимуть учасники індустріального парку.

3. Наявність сировинної бази

В межах міста знаходяться поклади корисних копалин (природних будівельних матеріалів), серед них гіпс, придатний для меліорації ґрунтів, будівельних, медичних та інших потреб. Відповідно, в місті виробляється вапно та гіпсові суміші, сухих будівельних матеріалів.

4. Стан інженерно-транспортної інфраструктури громади

У Кам'янці-Подільському існує розвинена мережа залізничного та автомобільного транспорту. Через місто проходить:

- автомобільна дорога національного значення Н-03 (Житомир — Чернівці), що сполучає місто з обласним центром та Чернівцями;

- автомобільний шлях регіонального значення Р 24, що проходить у Івано-Франківській, Тернопільській і Хмельницькій областях, долає два перевали (Кривопільський та Буковецький) та перетинає річку Дністер;

- автомобільні дороги місцевого значення.

Відстань до кордону ЄС (найближчого пункту пропуску на кордоні Румунії) автомобільними шляхами становить всього 60 км, що робить місто привабливим для розміщення виробництв компаній, інтегрованих в ланцюги постачання Європейського союзу.

Залізнична станція Кам'янець-Подільський  — вантажна залізнична станція 2-го класу Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці на неелектрифікованій лінії Гречани (Хмельницька обл.) — Ларга (Івано-Франківська обл). Залізнична станція Кам'янець-Подільський  має щонайменше 8 колій, що має бути достатнім для забезпечення потреб підприємств міста в маневруванні та відстою залізничних вагонів та вантажів. Залізнична станція забезпечує пасажирське сполучення міста з Чернівцями, Хмельницьким та Києвом.

Найближчий міжнародний аеропорт знаходиться в м. «Чернівці» (код IATA: CWC; код ICAO: UKLN) на відстані орієнтовно 90 км від Кам’янець - Подільського. Пропускна здатність аеропорту становить 12 злетів-посадок на годину.

Слід зазначити, що згідно з угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо фінансування  проєкту «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України» , укладеною у 2018 році та ратифікованою ВРУ у 2019 році,  Кам’янець-Подільський мав отримати 15 млн євро кредиту на програму «Безпечне місто», а саме нові перехрестя, сучасні зупинки, обладнані wi-fi, інтерактивні табло та інтелектуальні системи управління дорожнім рухом.

Мережа інженерних мереж міста забезпечена централізованими мережами електропостачання, водопостачання та водовідведення господарсько-побутової каналізації, газопостачання та оптоволоконних мереж інтернету.

Кам'янець-Подільський був промисловим містом з підприємствами союзного значення. Загальна площа промислових об’єктів, побудованих на території міста у середині минулого сторіччя, становить понад 200 тис. кв. м. Відповідно, зазначені підприємства були забезпечені інженерними комунікаціями в достатніх потужностях та зараз не використовуються через банкрутство або зменшення обсягів діяльності частини заводів. Також у місті за рахунок позики Світового банку у 2018 році реалізовано проєкт «Підвищення енергоефективності у сфері теплопостачання» та відкрито нову теплоелектростанцію загальною потужністю майже 45 МВт, яка для виробництва як електроенергії, так і тепла використовуватиме, крім газу, біомасу (солому, відходи кукурудзи і соняшника, тріску). Також в місті працюють підприємства, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел (мала гідроенергетика та ТПВ). За рахунок використання альтернативних джерел теплопостачання споживання газу зменшується при незмінних потужностях.

Централізоване водопостачання здійснюється за комбінованою схемою (з артезіанських свердловин та р. Дністра).

Отже, можна зробити висновок, що Кам’янець – Подільська громада не знаходиться на перетині міжнародних транспортних шляхів та не може розглядатись як місце для логістичного хабу, але має достатньо розвинену транспортну інфраструктуру для організацій серійних виробництв, інтегрованих в національні та європейські ланцюги постачання та збуту. Також місто забезпечено потужностями інженерних мереж електропостачання, водопостачання та водовідведення господарсько-побутової каналізації, газопостачання для забезпечення роботи індустріального парку.

5. Інвестиційні можливості ОТГ, наявність програм залучення інвестицій та інвестиційних паспортів, презентацій, реєстру інвестиційних пропозицій тощо. Досвід залучення компаній з іноземним та національнім капіталом.

Міська рада має наступні документи, що сприяють залученню інвестицій:

- Програму залучення інвестицій в економіку Кам’янець-Подільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки (затверджено рішення 4 сесії міської ради 10.02.2021 № 13/4) та звіту щодо її виконання (останній звіт за 2020 рік);

- інвестиційний паспорт, який зараз оновлюється (попередня редакція 2021 року);

- реєстр вільних земельних ділянок та нерухомості, як комунальної, так і приватної власності;

- перелік пріоритетних інвестиційних проєктів;

- Програму розвитку малого та  середнього підприємництва Кам’янець-Подільської міської територіальної громади  на 2023-2025 роки (затверджено рішенням 25 сесії міської ради 22.12.2022 № 191/25)

- Програму соціально-економічного та культурного розвитку Кам’янець-Подільської міської територіальної громади на 2023 рік (затверджено рішенням 27 сесії міської ради 23.03.2023  № 246/27

З метою формування позитивного інвестиційного іміджу Кам'янець-Подільською міською територіальною громадою пройдено аудит рейтингового агентства IBI-Rating та був отриманий рейтинг інвестиційної привабливості у 2016 році  на рівні invBBB, який було підвищено до рівня  invBBB+ в 2018 році та підтверджено у 2023 році.

Станом на 01.01.2020 рік на території Кам'янець-Подільської міської територіальної громади було розміщено 25 підприємств з іноземними інвестиціями. Основні обсяги іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості – 6781,9 тис. дол. США (85,9% загального обсягу прямих інвестицій в місто), у т.ч. переробної – 6749,7 тис. дол. США. Серед галузей переробної промисловості у машинобудування вкладено 55%. Переважна більшість інвестицій (98,7% загального обсягу акціонерного капіталу) надійшла з країн ЄС – 7802,2 тис. дол. США, з країн СНД – 94,0 тис. дол. США (1,2%), з інших країн світу – 2,9 тис.дол. США (0,1%). Інвесторами виступили 13 країн світу, основні із них: Німеччина - 3701,6 тис. дол. США (46,9%), Велика Британія – 3073,8 тис.дол.США (38,9%).

Влада міста приділяє значну увагу залученню інвестицій та формуванню позитивного інвестиційного клімату в громаді. Місто має достатньо розвинений промисловий комплекс та потенціал для підготовки привабливих пропозицій для інвесторів.

- Методична частина, адаптована до профілю міста та бачення ОМС, з акцентом на розвиток інновацій та зеленої економіки

  - Мета та завдання створення індустріального парку

Створення та функціонування індустріального парку "Кам’янець-Подільський" матиме позитивний вплив на досягнення цілей та задач, затверджених Кабінетом Міністрів України в Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року, а саме:

    - підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів;

    - запровадження механізму популяризації інвестиційної привабливості регіонів;

    - сприяння створенню регіональних, міжрегіональних та національних кластерів світового рівня, а також інтернаціоналізації кластерних ініціатив;

    - створення та зростання експортно орієнтованого виробництва з високою доданою вартістю;

    - прискорення економічного зростання регіонів та територій з низьким рівнем соціально-економічного розвитку із забезпеченням покращення стану навколишнього природного середовища та невиснажливого використання природних ресурсів;

    - створення та розвиток інвестиційних зон, використання наявних промислових майданчиків, ефективне планування перспективних інвестиційних проєктів;

    - впровадження енергоефективних заходів та технологій у секторах транспорту, промисловості, будівництва тощо;

    - послідовна зміна структури економіки, її диверсифікація з урахуванням можливостей розвитку діяльності з високою доданою вартістю та фокусування на унікальних можливостях, компетенціях, ресурсах регіонів і формування альтернативної економічної бази розвитку територій на інноваційній основі;

    - залучення інвестицій для розвитку інноваційного виробництва;

    - розміщення в Україні виробничих потужностей, у тому числі іноземних компаній, зокрема у галузі впровадження енергоефективних технологій;

    - забезпечення можливості зайнятості всіх категорій внутрішньо переміщених осіб (ВПО), у тому числі жінок;

    - врахування гендерних аспектів та потреб вразливих груп населення при прийомі на роботу.

Відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України «Стратегії розвитку індустріальних парків на 2023-2030 роки» від 24 лютого 2023 р. № 176-р індустріальні парки визнано перспективним механізмом впровадження державної промислової, інвестиційної та регіональної політики, спрямованої на індустріалізацію економіки, модернізацію промисловості шляхом впровадження підходів ресурсоефективності та моделі “циркулярної економіки”, залучення інвестицій, підвищення рівня зайнятості населення та інше.

Індустріальний парк є механізмом залучення інвестицій і державних коштів для облаштування інфраструктури, а також дає можливість місцевим органам самоврядування застосовувати пільги для інвесторів відповідно до Закону України «Про індустріальні парки». Також індустріальний парк стимулюватиме залучення новітніх технологій у виробництво.

Створення індустріального парку є одним із шляхів досягнення вищенаведених завдань та цілей міста та Державної стратегії регіонального розвитку, а отже, пріоритетним питанням для місцевого економічного розвитку Кам’янець-Подільської МТГ.

Також індустріальний парк має стати інструментом вирішення таких проблем/викликів місцевого-соціального економічного розвитку Кам’янець-Подільської громади, як:

- припинення відтоку місцевих мешканців закордон та повернення ВПО додому, натомість наявність гідних умов праці сприятиме поверненню місцевих мешканців додому та інтеграції ВПО в економічну активність регіону відповідно;

- підвищення рейтингу та конкурентноспроможності громади та відповідно, привернення уваги національних та іноземних інвесторів;

- покращення умов праці на промислових об’єктах, промоція робітничих професій та ПТО, згладжування «демографічної ями»;

- збільшення обсягів валового регіонального продукту, інвестицій та експорту.

  - місце розташування, розмір земельної ділянки та об’єкти, розміщені на ній, у тому числі об’єкти виробничого призначення (за наявності)

Кам’янець-Подільською міською радою розпочата організаційна робота щодо створення  комунального індустріального парку. Так, сесія міської ради, яка відбулася 20.07.23, надала дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення трьох земельних ділянок орієнтовною загальною площею 15,73 га за адресою: місто Кам’янець-Подільський, вулиця Руслана Коношенка (згідно з графічними матеріалів) за рахунок земель Кам’янець-Подільської міської ради з земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код 11.02). На зазначеній території відсутні будь-які закінчені будівництвом об’єкти та/або залишками виробничої діяльності. Територія індустріального парку в минулому не використовувалась для будь-якої виробничої діяльності.

Малюнок 3. Розташування ділянок, обраних для створення індустріального парку «Кам’янець-Подільський» та суміжна дородньо-транспортна інфраструктура.

Зазначена територія розташована в межах м. Кам’янець-Подільський та має вигідне розташування поруч з дорожньо-транспортною інфраструктурою, а саме на відстані:

- орієнтовно 0,250 км від проспекту Грушевського, що є частиною автомобільної дороги національного значення Н-03 (Житомир — Чернівці), що сполучає місто з обласним центром та Чернівцями.

- орієнтовно 0,120 км від залізничних колій АТ «Укрзалізниця»

- орієнтовно 2,15 км  від залізничної станції Кам'янець-Подільський;

- орієнтовно 5,6 км по автомобільним дорогам та 1,5 км по прямій від аеродрому Кам'янець-Подільський;

- орієнтовно 0,250 км від точок забезпечення потужностей інженерних мереж водопостачання та газопостачання;

- орієнтовно 0,9 км від точки забезпечення потужностей електропостачання;

- орієнтовно 1,25 км від точки (К1 ДУ 500) забезпечення потужностей водовідведення, достатньої для забезпечення потреб ІП в повному обсязі, та орієнтовно 0,250 км від точки (Кн ДУ2х300) забезпечення потужностей водовідведення меншої потужності, яка може розглядатись для забезпечення потреб першої черги будівництва об’єктів ІП;

- поруч із зливовою каналізацією Кз600, що проходить по вул. Руслана Коношенка;

- наподалік знаходяться інші промислові об’єкти (ливарний завод «Модуль», насіннєвий завод «КВС-Україна» та інші виробничі підприємства), гіпермаркет DIY мережі «Епіцентр»,  обслуговуючі та сервісні компанії (АЗС, СТО, заклади громадського харчування), зупинки громадського транспорту, пасажирська з/д  станція Кам'янець-Подільський тощо.

До земель ІП в подальшому може бути додана земельна ділянка промислового призначення площею 8.4442 га, що знаходиться в комунальній власності та розташована за адресою: вул. Руслана Коношенка, 72, через дорогу від ділянок, обраних громадою для створення ІП, що відповідає вимогам ЗУ «Про індустріальні парки». Перевагою зазначеної ділянки є її розташування на фасадній частині проспекту Грушевського та правильна форма.

  - Строк, на який створюється індустріальний парк

Відповідно до вимог Закону України «Про індустріальні парки», індустріальний парк «Кам’янець-Подільський» створюється строком на 30 років с моменту прийняття рішення про створення індустріального парку.

  - Вимоги до учасників індустріального парку

Суб'єкти господарювання, незалежно від форми власності, які мають намір набути статус учасника індустріального парку, повинні відповідати наступним вимогам:

- Здійснити державну реєстрацію суб’єкту господарювання на території (в межах) індустріального парку «Кам’янець-Подільський»;

- Мають здійснювати діяльність виключно у сфері переробної промисловості, переробки промислових та/або побутових відходів (крім захоронення відходів), а також науково-технічну діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій лише на території (в межах) індустріального парку;

- Не можуть бути створені фізичними особами - громадянами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, або юридичними чи пов’язаними з ними особами, зареєстрованими у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, або щодо яких застосовано санкції відповідно до законодавства України або міжнародного права, є юридичними особами - власниками 10 відсотків і більше акцій (часток) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;

- Набути право на земельну ділянку та/або інший об’єкт (частину об’єкта) нерухомого майна у межах індустріального парку;

- Укласти з керуючою компанією договір про здійснення господарської діяльності в межах індустріального парку у відповідності  до вимог ст. 30 Закону України "Про індустріальні парки";

- Мати програму свого розвитку та ведення господарської діяльності на території індустріального парку «Кам’янець-Подільський» щонайменше на 5 років.

- Відповідати іншим вимогам Закону України "Про індустріальні парки" та виконувати вимоги чинного податкового, трудового, природоохоронного та іншого законодавства.

Суб'єкт господарювання, проти якого порушено справу про банкрутство або який визнаний банкрутом, або перебуває у стадії припинення не може бути учасником індустріального парку.

За умови виконання вищезазначених вимог, суб’єкт господарювання набуває статусу учасника з моменту:

- укладення з керуючою компанією договору про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку;

- набуття права власності/користування на земельну ділянку на підставах та в порядку, встановлених земельним законодавством України, та/або на інший об’єкт (частину об’єкта) нерухомого майна у межах індустріального парку.

Керуюча компанія, яка буде обрана ініціатором створення індустріального парку «Кам’янець-Подільський» відповідно до порядку, визначеного статтею 19 Закону України "Про індустріальні парки",  протягом трьох робочих днів письмово повідомляє уповноважений державний орган про набуття суб’єктом господарювання статусу учасника та робить відповідний запис у переліку учасників.

У разі зміни учасником видів діяльності або власника учасник повинен протягом п’яти робочих днів повідомити про це керуючу компанію індустріального парку.

Договір про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку має визначати:

- виключний перелік видів діяльності, роботи, послуги, які здійснюватимуться учасником у межах індустріального парку;

- переважне використання праці громадян України з числа мешканців Чернівецької міської територіальної громади та Чернівецької області, а також осіб з особливими потребами та внутрішньо переміщених осіб;

- умови, обсяги та порядок створення і поліпшення об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та інших об’єктів на земельній ділянці учасника;

- зобов’язання учасника щодо використання земельних ділянок у межах індустріальних парків у відповідності до санітарно-епідеміологічних та екологічних вимог.

- строк дії договору;

- інвестиційні зобов’язання учасника;

- фінансові відносини сторін;

- відповідальність за невиконання сторонами зобов’язань;

- порядок продовження і припинення договору;

- права та обов’язки сторін;

- порядок вирішення спорів між сторонами;

- інші положення на розсуд сторін договору, що відповідають вимогам законодавства України, зокрема про захист економічної конкуренції.

Учасник не має права передавати третім особам свої  права та/або обов’язки за договором про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку.

Учасники не мають права володіти об’єктами інженерно-транспортної інфраструктури індустріального парку та іншими об’єктами, розташованими у межах індустріального парку, які надані керуючій компанії у користування (управління).

Договір про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку припиняється у разі закінчення строку, на який його укладено, якщо сторони не домовилися про інше.

Договір може бути припинений достроково у разі:

- істотного порушення однією із сторін взятих на себе зобов’язань за договором;

- ліквідації учасника;

- ліквідації керуючої компанії;

- настання інших подій, зазначений у договорі про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку.

У разі ліквідації керуючої компанії статус учасників залишається незмінним до підписання договорів про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку між новою керуючою компанією та учасниками у межах строку, на який створено індустріальний парк.

Суб’єкт господарювання втрачає статус учасника з дня припинення договору, укладеного з керуючою компанією, про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку та/або припинення прав на земельну ділянку та/або на всі інші об’єкти (частини об’єктів) нерухомого майна у межах індустріального парку, а також у разі порушення учасником вимог, встановлених Законом України "Про індустріальні парки".

Статус учасника зберігається у разі, якщо новий договір про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку укладається цим учасником у зв’язку з припиненням договору про створення та функціонування індустріального парку, а також у разі ліквідації керуючої компанії.

Керуюча компанія протягом одного робочого дня з дня втрати суб’єктом господарювання статусу учасника письмово повідомляє про це уповноважений державний орган та робить відповідний запис у переліку учасників індустріального парку.

Втрата суб’єктом господарювання статусу учасника не обмежує його права на набуття такого статусу в майбутньому, але не раніш як через шість місяців, за умови дотримання вимог Закону України "Про індустріальні парки".

  - Інформація про орієнтовні сумарні обсяги споживання енергоресурсів, води тощо, а також про необхідну інженерно-транспортну інфраструктуру та план забезпечення відповідними ресурсами індустріального парку

    - Орієнтовні обсяги споживання ресурсів

Загальні параметри інженерного забезпечення індустріального парку розраховувались за аналоговим принципом на основі аналізу та обробки параметрів ряду індустріальних парків, а також виходячи із функціонального призначення парку. Необхідні обсяги постачання ресурсів в подальшому, за потреби, можуть бути скориговані.

Планується, що індустріальний парк матиме наступні техніко-економічні показники, в тому числі потребу в орієнтовних сумарних обсягів споживання ресурсів, що відображено у   Таблиці 3.

Таблиця 3. Основні техніко-економічні показники індустріального парку "Кам’янець-Подільський"

|  | Назва показників | Одиниця виміру | Існуючий стан | Повний розвиток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площа території індустріального парку |  |  |  |
| 1.1 | Загальна територія ІП, у тому числі: | га | 15,7280 | 15,7280 |
| 1.2 | Площа твердого покриття | м2 | - | 78 769 |
| 1.3 | Площа забудови, включаючи: | м2 | - | 58 011 |
| 1.3.1. | Виробничі будівлі | м2 | - | 34 551 |
| 1.3.2. | Складські будівлі | м2 | - | 20 080 |
| 1.3.3. | Нежитлові будівлі | м2 | - | 3 380 |
| 1.4 | Загальна площа будівель | м2 | - | 61 391 |
| 1.4.1. | Виробничі будівлі | м2 | - | 34 551 |
| 1.4.2. | Складські будівлі | м2 | - | 20 080 |
| 1.4.3. | Нежитлові будівлі | м2 | - | 6 760 |
| 1.5 | Площа озеленення | м2 | - | 17 589 |
| 1.6. | Площа інженерних зон | м2 | - | 2 910 |
| 2 | Чисельність працюючих | осіб | - | 1 052 |
| 3 | Інженерні мережі, включаючи: |  |  |  |
| 3.1 | Електропостачання: |  |  |  |
| 3.1.1 | Розрахункова потужність | МВт | - | 4,0 |
| 3.1.2 | річне споживання | тис. МВт/рік | - | 10,9 |
| 3.2 | Газопостачання: |  |  |  |
| 3.2.1 | розрахункова потужність | м3/година | - | 2 000 |
| 3.2.2 | річне споживання | м3/рік | - | 4 615,4 |
| 3.3 | Водоспоживання: |  |  |  |
| 3.3.1 | розрахункова потужність | м3/доба | - | 900 |
| 3.3.2 | річне споживання | м3/рік | - | 225 |
| 3.4 | Господарсько-побутова каналізація: |  |  |  |
| 3.4.1 | розрахункова потужність | м3/доба | - | 900 |
| 3.4.2 | річне споживання | м3/рік | - | 150 |
| 4. | Інженерно-транспортна інфраструктура |  |  |  |
| 4.1 | Довжина автомобільних доріг загального користування, які необхідно побудувати/реконструювати поза межами парку | м | - | 1 543,4 |
| 4.2 | Довжина залізно-дорожньої колії, яку необхідно побудувати | м | - | 975 |
| 4.3 | Довжина автомобільних доріг загального користування, які необхідно побудувати в межах парку | м | - | 564 |

Детальний аналіз обсягів споживання ресурсів електроенергії, газу, водопостачання та водовідведення наведено в Додатку 1.

  - План забезпечення відповідними ресурсами індустріального парку "Кам’янець-Подільський"

Забезпеченість інженерними мережами

Автомобільна дорога, залізниця, інженерні мережі водопостачання, зливової каналізації проходять на відстані не більше 0,25 км від території, визначеною Кам’янець-Подільською МТГ для створення індустріального парку. Перспективне джерело електропостачання - на відстані орієнтовно 0,9 км, а водовідведення господарсько-побутових стоків на відстані орієнтовно 1,25 км від зазначеної території.

На даний момент на території земельної ділянки ІП відсутні будь-які інженерно-транспортні комунікації.

Індустріальний парк забезпечуватиметься наступними мережами:

- електропостачання, включаючи відновлювальні джерела енергії (дахові СЕС);

- газопостачання;

- водопостачання;

- водовідведення господарсько-побутових та зливових стоків.

Схеми інженерних мереж будуть визначатися на етапі проєктування.

Перспективна схема інженерних мереж наведена на наступному малюнку:

Мал.4. Перспективна схема інженерних мереж індустріального парку

Загальні вузлові об'єкти обслуговування та інженерного забезпечення розміщуються на територіях, які є найбільш доцільними, виходячи з принципів мінімізації витрат на їх будівництво, приближення до джерел постачання, споживання чи обслуговування, санітарно-гігієнічних факторів, умов рельєфу і т.п.

В межах ІП планується розміщення двох інженерних зон відповідно до наступних предпроєктних розрахунків:

- Інженерна зона першої черги девелопменту індустріального парку на північному-заході індустріального парку, найбільш наближена до існуючих автомобільних доріг та точок приєднання (підключення) до проектних інженерних мереж, яка включатиме:

- опорну розподільчу підстанцію (ОРПС) 10/10 кВ, яка забезпечуватиме потреби електропостачання всього індустріального парку, а також трансформаторну підстанцію (ТП) 10/0,4 кВ для електропостачання об’єктів, що будуть розташовані поруч;

- пожежний резервуар та насосну станцію потужністю, яка визначиться проєктом та  задовольнятиме потреби пожежогасіння одночасно одного будь-якого об’єкта в межах першої черги девелопменту ІП;

- каналізаційну насосну станцію (КНС) повз вул. Руслана Коношенка (в найнижчій точці);

- модульну газову котельню потужністю, що визначатиметься проєктом;

- інші інженерні об’єкти (за потреби).

- Інженерна зона другої черги девелопменту індустріального парку, яка включатиме:

- окремо розташовану РП 10/0,4 кВ, яка забезпечуватиме потреби електропостачання об’єктів, розташованих поруч;

- пожежний резервуар та насосну станцію потужністю, яка визначиться проєктом та  задовольнятиме потреби пожежогасіння одночасно одного будь-якого об’єкта в межах східної частини ІП;

- інші інженерні об’єкти (за необхідності).

- Інженерні споруди та комунікації об’єктів, що будуть побудовані на території індустріального парку, включаючи трансформаторні підстанції (ТП) 10/0,4 кВ, ШГРП/ГРП з ВОГ, очисні споруди господарсько-побутових стоків тощо для окремих об’єктів, розташованих в межах парку, а також очисні споруди для стоків тощо.

Детальний план забезпечення відповідними ресурсами індустріального парку наведено в Додатку 2.

  - орієнтовні ресурси (фінансові, матеріальні, технічні, трудові, природні тощо), необхідні для створення та функціонування індустріального парку, очікувані джерела їх залучення

    - Фінансові та матеріальні ресурси

Джерела залучення необхідних фінансових ресурсів для облаштування індустріального парку визначає ст. 12 Закону України «Про індустріальні парки»

- кошти державного та місцевих бюджетів ;

- кошти приватних інвесторів;

- кредитні кошти;

- інші джерела, які не заборонені чинним законодавством України.

Фінансові та матеріальні ресурси на етапі розбудови індустріального парку "Кам’янець-Подільський" в першу чергу направляються на:

- облаштування інженерно-транспортної інфраструктури індустріального парку та суміжної інфраструктури;

- будівництво об’єктів в межах індустріального парку, необхідних для ведення господарської діяльності учасників та інших суб’єктів ІП.

Орієнтовні капіталовкладення в реалізацію вищезазначеного варіанту облаштування інженерних мереж та інфраструктури індустріального парку наведені в Таблиці 4.

Таблиця 4. Орієнтовні капіталовкладення у інженерно-транспортну інфраструктуру індустріального парку

| № п.п. | Вартість інженерної інфраструктури | Одиниця виміру | Потужність / вимір | Потужність / вимір на га площі ІП |  | Загальна вартість, грн. з ПДВ | Вартість одиниці потужності /виміру, грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електропостачання | кВт/год. | 4 000 | 254 |  | 30 978 520 | 7 745 |
| 2 | Газопостачання | м3/доба | 2 000 | 127 |  | 28 584 000 | 14 292 |
| 3 | Водопостачання | м3/доба | 900 | 57 |  | 20 200 000 | 22 444 |
| 4 | Господарсько-побудова каналізація |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Відведення дощових та талих вод | га | 15,728 |  |  | 5 504 800 | 350 000 |
| 6 | Реконструкція / будівництво автомобільних доріг (вул. Руслана Коношенка) загального користування поза межами парку | м | 1 543 |  |  | 41 054 440 | 26 600 |
| 7 | Будівництво автомобільних доріг загального користування в межах парку | м | 564 |  |  | 11 845 050 | 21 000 |
| 8 | Будівництво залізнодорожної колії | м | 975 |  |  | 11 700 000 | 12 000 |
| 9 | Вертикальне планування в межах ІП | м3 | 393 200 | 25 000 |  | 9 436 795 | 24 |
| Разом |  |  |  |  |  | 159 303 605 | - |

Вартість облаштування інженерних мереж та інфраструктури розрахована в гривні, виходячи із поточної вартості виконання відповідних робіт та матеріалів (включаючи податок на додану вартість) на внутрішньому ринку.

Передбачається, що ПДВ сплачується в повному обсязі від всієї вартості облаштування інженерних мереж індустріального парку та суміжної інфраструктури незалежно від суб’єкта господарювання, який здійснюватиме закупівлю.

Враховуючи волатильність цін, обмежену пропозицію на певну продукцію тощо, фактична вартість може відрізнятись від розрахункової.

Орієнтовний розподіл капіталовкладень в інженерні мережі та інфраструктуру індустріального парку та суміжної інфраструктури між задіяними суб’єктами господарювання наведений в Таблиці 5.

Таблиця 5. Орієнтовні капіталовкладення у інженерно-транспортну інфраструктуру індустріального парку

| № п.п. | Найменування джерела коштів | Частка, % | Загальна вартість, грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор створення ІП | 21% | 33 920 542 |
| 2. | Керуюча компанія | 16% | 25 589 260 |
| 3. | Учасники та/або інші суб'єкти індустріального парку | 13% | 20 142 000 |
| 4. | Інші джерела, в т.ч. компенсація/фінансування за рахунок бюджетних, грантових та кредитних коштів | 50% | 79 651 802 |
| Разом |  | 100% | 159 303 605 |

Фінансування створення та функціонування індустріального парку "Кам’янець-Подільський" здійснюватиметься за рахунок коштів ініціатора створення парку, керуючої компанії, яка буде обрана ініціатором, інших джерел, в т.ч. компенсації/фінансування за рахунок бюджетних, грантових та кредитних коштів.

Ініціатор створення фінансуватиме свою частку облаштування інфраструктури парку за рахунок коштів міського бюджету Кам’янець-Подільської міської територіальної громади.

На інфраструктурному етапі розвитку парку передбачається можливість залучення коштів, що будуть передбачені  в державному бюджеті на програми розбудови індустріальних парків, а також грантового та банківського фінансування в розмірі до 79 651 802 грн.

Виходячи із світового та вітчизняного досвіду розбудови індустріальних парків та функціонального призначення індустріального парку "Кам’янець-Подільський", він здатен залучити у вигляді інвестицій у повний розвиток парку 3 603 723 820 грн. (229 127 913 грн./га).

Загальний обсяг інвестицій в індустріальний парк з орієнтовним розподілом джерел фінансування наведено в Таблиці 6.

Таблиця 6. Загальний обсяг інвестицій та джерела фінансування індустріального парку

| № п.п. | Показник / Джерела фінансування | Повний розвиток (до 2030 включно) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | грн. | Частка, % |
| 1. | Облаштування інженерно-транспортної інфраструктури індустріального парку: | 159 303 605 | 4,4% |
| 1.1. | Ініціатор створення ІП | 33 920 542 | 0,9% |
| 1.2. | Керуюча компанія | 25 589 260 | 0,7% |
| 1.3. | Учасники, інші суб'єкти індустріального парку | 20 142 000 | 0,6% |
| 1.4. | Інші джерела , в т.ч. компенсація/фінансування за рахунок бюджетних, грантових та кредитних коштів | 79 651 802 | 2,2% |
| 2. | Вартість об’єктів індустріального парку та технологічного обладнання, в т.ч.: | 3 444 420 216 | 95,6% |
| 2.1. | Ініціатор створення ІП | 0 | 0,0% |
| 2.2. | Керуюча компанія | 394 407 468 | 10,9% |
| 2.3. | Учасники та інші суб'єкти індустріального парку | 3 050 012 748 | 84,6% |
| 3. | Загальний обсяг інвестицій | 3 603 723 820 | 0,0% |
| 4. | Сума інвестицій на 1 га освоєної площі | 229 127 913 | - |

Передбачається, що ініціатор створення індустріального парку інвестує та знайде більшу частку інших джерел для облаштування інфраструктури парку. При цьому, будівництво та облаштування об’єктів, що будуть розташовані на території парку, в основному, планується за рахунок учасників та інших суб’єктів індустріального парку, які кумулятивно мають інвестувати орієнтовно більше 85,2% всіх коштів в розбудову індустріального парку, включаючи будівництво мереж газопостачання та опалення, а також з/д гілки ІП. Очікується, що керуюча компанія вкладе кошти в облаштування парку (25 589 260 грн.), а також будівництво нежитлової(их) будівлі(ель) на території парку орієнтовною вартістю 394’407’468 грн. для розміщення офісів керуючої компанії ІП/ інших суб’єктів ІП, а також з метою розміщення event холу, виставкового та R&D центрів. Левову частку всіх інвестицій складе вартість виробничих та складських будівель та споруд, що становитиме  3 050 012 748 (з ПДВ) або 84,6% всіх необхідних інвестицій.

    - Трудові ресурси

Враховуючи плановану галузеву структуру індустріального парку «Кам’янець-Подільський», ініціатор створення розраховує, що реалізація проєкту індустріальний парк «Кам’янець-Подільський» дозволить створити додатково близько 1 052 нових робочих місць в громаді, що становить 67 особи на 1 га площі індустріального парку. Залучення працівників до індустріального парку планується за рахунок гідних умов праці, високого рівня заробітних плат, що стимулюватиме мешканців громади повертатись додому. Передбачається, що найбільша кількість персоналу буде задіяно керуючою компанією, учасниками та іншими суб’єктами ІП для забезпечення надання сервісів учасникам ІП, функціонування event холу, виставкового та R&D центрів

Таблиця 7. Кількість зайнятих на території індустріального парку "Кам’янець-Подільський"

| Показник | Повний розвиток (до 2031 року включно) |
| --- | --- |
| Чисельність працюючих, осіб | 1 052 |
| Чисельність працюючих, осіб / га | 67 |

  - Очікувані результати функціонування індустріального парку

Створення та функціонування індустріального парку  «Кам’янець-Подільський»  дозволить оптимізувати фінансові активи потенційних інвесторів шляхом зменшення витрат коштів та часу на облаштування майданчика для розміщення потенційного підприємства, у той же час – отримати переваги від розвитку міста, обсягів його споживчого ринку, науково-технічного й трудового потенціалу

Загальні ефекти від створення та функціонування індустріального парку «Кам’янець-Подільський»

Створення та функціонування індустріального парку «Кам’янець-Подільський» сприятиме:

- підвищенню інвестиційного, ділового та економічного іміджу Кам’янець-Подільської міської територіальної громади;

- забезпеченню реалізації державних та місцевих програм щодо залучення інвестицій;

- збільшенню можливостей для малого та середнього підприємництва за    рахунок появи нових виробничих потреб і зв'язків;

- впровадженню екологічно чистого виробництва, яке матиме нейтральний вплив на навколишнє середовище;

- підвищенню соціальних стандартів життя мешканців міста та регіону;

- покращенню конкурентоспроможності та купівельної спроможності населення міста;

- розміщенню релокованого бізнесу, який переміщений до Кам’янець-Подільської міської територіальної громади із територій, які постраждали внаслідок воєнних дій;

- створенню нових робочих місць для мешканців Кам’янець-Подільської міської територіальної громади та внутрішньо переміщених осіб;

- покращенню транспортно-логістичної мережі та транскордонного співробітництва у поєднанні із креативним підходом у веденні бізнесу;

- збільшенню надходжень до бюджету;

- залученню новітніх технологій виробництва товарів та послуг.

3.8.1 Залучення інвестицій

Виходячи з проведеного аналізу, можна вважати, що індустріальний парк «Кам’янець-Подільський» здатен залучити у вигляді інвестицій 3 603 723 820 грн. (229 127 913 грн./га). Очікувана загальна сума інвестицій із розрахунку на 1 га освоєної площі парка та 1 м2 побудованих будівель і споруд, включаючи облаштування інженерних мереж, інфраструктури та будівництво об’єктів індустріального парку, наведені в наступній таблиці:

Таблиця 8. Орієнтовний обсяг інвестицій в індустріальний парк по роках

| Назва показника | Одиниця виміру | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площа введених в експлуатацію будівель | м2 | 0 | 10 200 | 10 500 | 13 560 | 17 251 | 9 880 | 0 | 61 391 |
| Виробничо-складські | м2 |  | 10 200 | 10 500 | 6 800 | 17 251 | 9 880 |  | 54 631 |
| Нежитлові | м2 |  |  |  | 6 760 |  |  |  | 6 760 |
| Вартість облаштування території ІП, включаючи зовнішньо майданчикову інфраструктуру, без ПДВ | грн. | 33 188 251 | 33 188 251 | 33 188 251 | 33 188 251 |  |  |  | 118 138 423 |
| Вартість будівель з внутрішньо майданчиковою інфраструктурою, без ПДВ | грн. |  | 262 395 000 | 243 101 250 | 493 981 740 | 440 342 665 | 308 936 715 | 0 | 1 748 757 370 |
| Вартість технологічного обладнання, без ПДВ | грн. |  | 89 964 000 | 243 101 250 | 198 370 620 | 616 479 731 | 105 921 159 |  | 1 253 836 760 |
| ПДВ, що підлягає сплаті* | грн. | 6 637 650 | 77 109 450 | 67 412 963 | 115 352 529 | 118 892 519 | 82 971 575 | 0 | 468 376 687 |
| Загальна сума інвестицій, з ПДВ | грн. | 39 825 901 | 462 656 701 | 586 803 714 | 840 893 140 | 1 175 714 915 | 497 829 449 | 0 | 3 603 723 820 |
| Загальна сума інвестицій, грн. на 1 га |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 127 205 |
| Сума інвестицій на 1 м2 побудованих будівель і споруд, грн |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 701 |

Прогнозується, що при здійсненні облаштування інфраструктури та будівництві об’єктів індустріального парку вся їх вартість включатиме податок на додану вартість, який буде сплачений в державний бюджет при імпорті матеріалів, устаткування обладнання або безпосередньо постачальникам / надавачам послуг / виконавцям робіт при закупівлі на внутрішньому ринку.

Розрахунок суми ПДВ, зазначеної в таблиці, зроблений відповідно до діючої ставки податку на додану вартість (20% згідно статті 193 Податкового Кодексу України).

Передбачається, що учасники індустріального парку "Кам’янець-Подільський" зможуть скористатися порядком ввезення на митну територію України та цільового використання нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що ввозяться учасником індустріального (промислового) парку, включеного до Реєстру індустріальних (промислових) парків, зазначеним в Постанові КМУ від 7 вересня 2022 р. № 997, при імпорті технологічного обладнання та устаткування. Для спрощення розрахунків прийнято, що 75% технологічного обладнання та устаткування для виробничих потреб учасників буде імпортне та ввезене по вищезазначеному порядку без сплати ПДВ та мита.

На даний момент конкретний перелік устаткування, обладнання та комплектуючих, що буде використовуватися учасниками не визначений. Але припускається, що всі такі товари будуть імпортовано з країн, з яким Україною укладено договори про сприяння вільної торгівлі без сплати імпортного мита.

Розрахунки відповідних недонадходжень до бюджету ПДВ при імпорті технологічного устаткування, обладнання та комплектуючих учасниками парку наведені у наступній таблиці.

Таблиця 9. Загальний обсяг недонадходжень до бюджету ПДВ та мита при імпорті обладнання учасниками парку

| № п.п. | Показник | Рік |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Разом |
| 1. | Вартість технологічного устаткування, обладнання та комплектуючих учасників, без ПДВ та мита |  | 89 964 000 | 243 101 250 | 198 370 620 | 616 479 731 | 105 921 159 |  | 1 253 836 760 |
| 2. | Загальна сума недонадходжень до бюджету ПДВ згідно Постанови КМУ від 7 вересня 2022 р. № 997 | 0 | 0 | 36 465 188 | 29 755 593 | 92 471 960 | 0 | 0 | 158 692 740 |
| 3. | Загальна сума недонадходжень до бюджету мита згідно Постанови КМУ від 7 вересня 2022 р. № 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.8.2. Створення робочих місць та підвищення рівня заробітної плати

Загальна кількість персоналу, найнятого суб’єктами індустріального парку, може скласти 1 052 осіб на етапі повного розвитку індустріального парку із розрахунку 67 осіб на 1 га площі парку.

Передбачається, що рівень заробітних плат в межах індустріального парку вдвічі перевищуватиме мінімальну заробітну плату в країні, яка на 2024 рік закладена в державному бюджеті на 2024 рік на рівні 7100 на перший квартал та 8000 з другого кварталу, тобто в середньому 7 775 грн по року. Також прогнозується, що зазначений показник зростатиме на 10% щороку на період, протягом якому ІП «Кам’янець-Подільський» має вийти на повний розвиток (до 2031 року включно). Середній місячний фонд оплати праці протягом періоду, що розглядається, становитиме 15 213 813 грн., річний - 182 565 753

грн.

Орієнтовна кількість створених робочих місць, розмір заробітної плати та ФОП в межах ІП по роках приведені в наступній таблиці:

Таблиця 10. Показники оплати праці персоналу на території індустріального парку

| № п.п. | Показник | Рік |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Разом / В середньому |
| 1. | Кількість працівників, осіб | 10 | 25 | 170 | 448 | 373 | 25 |  | 1 052 |
| 2. | Середньомісячна заробітна плата працівників в межах ІП, грн. | 17 105 | 18 816 | 20 697 | 22 767 | 25 043 | 27 548 | 30 303 | - |
| 3. | Місячний фонд оплати праці, грн. | 171 050 | 658 543 | 4 248 489 | 14 878 997 | 25 707 961 | 28 967 452 | 31 864 197 | 15 213 813 |
| 4. | Річний фонд оплати праці, грн. | 2 052 600 | 7 902 510 | 50 981 869 | 178 547 968 | 308 495 536 | 347 609 421 | 382 370 364 | 182 565 753 |

Таким чином, передбачається, що рівень заробітних плат в індустріальному парку "Кам’янець-Подільський" перевищуватиме середній рівень заробітних плат в регіоні і пропонуватиме гідні умови праці, що разом створить умови для залучення кваліфікованої робочої сили.

3.8.3 Збільшення обсягів промислового виробництва регіону

Прогнозується, що перший об’єкт складського призначення в межах ІП буде введено в експлуатацію в 2026 року. Відповідно, перші резиденти почнуть працювати в 2027  році виключно на внутрішньому ринку, надаючи складські послуги. Перші учасники розпочнуть господарську діяльність на виробничих об’єктах в 2028 році.  Доля експорту продукції в 2028 році складатиме орієнтовно 34 % від загальної вартості реалізованих продукції та послуг із її поступовим збільшенням до 51%  в 2031 році. Додана вартість від виробничої діяльності також буде збільшуватись по мірі розвитку ІП з 40% в 2028 році до 54% в 2031 році завдяки збільшенню технологічності обладнання, спеціалізації та, відповідно, продуктивності праці. В середньому за період, що розглядається, частка експорту складе 46%, а додана вартість від виробничої та складської діяльності – 50%.

Таблиця 11. Обсяг реалізованої продукції та послуг на території ІП

| № п.п. | Показник | Рік |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Разом / В середньому |
| 1. | Обсяг реалізованої продукції та послуг, грн./рік | 0 | 0 | 45 341 856 | 323 561 719 | 688 150 046 | 1 599 821 417 | 1 998 386 893 | 4 655 261 931 |
| 2. | Продажі на території України, тис. грн./рік |  |  | 45 341 856 | 213 180 611 | 419 613 507 | 848 983 939 | 986 633 391 | 2 513 753 303 |
| 2.1. | Частка локальних продажів, % |  |  | 100% | 66% | 61% | 53% | 49% | 54% |
| 3. | Експорт |  |  | 0 | 110 381 108 | 268 536 540 | 750 837 478 | 1 011 753 502 | 2 141 508 627 |
| 3.1. | Частка експорту, % |  |  | 0% | 34% | 39% | 47% | 51% | 46% |
| 4. | Додана вартість, грн. | 0 | 0 | 45 341 856 | 130 394 780 | 300 263 933 | 773 900 191 | 1 078 610 982 | 2 328 511 742 |
|  | Частка доданої вартості в реалізованій продукції, % |  |  | 100% | 40% | 44% | 48% | 54% | 50% |

3.8.4. Зростання надходжень до бюджетів різних рівнів та державних фондів

Функціонування індустріальних парків стимулює надходження коштів у вигляді податків та зборів до державного та місцевих бюджетів, а також спеціальних фондів у формі:

- податку на прибуток;

- податку на доходи фізичних осіб;

- єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

- податку на додану вартість;

- податку на землю та нерухомість;

- військового збору;

- інших податків та зборів.

Прогнозні дані визначено у відповідності до діючих ставок, зазначених в Податковому Кодексі Україні та рішенні органів місцевого самоврядування.

Таким чином, передбачається, що ставки зазначених податків залишаться на діючому рівні та не відбудеться перехід на інші податки.

Детальні розрахунки в розрізі видів податкових надходжень наведено в Додатку 3.

Загальний податковий ефект функціонування індустріального парку

Загальні річні надходження до бюджетів та фондів всіх рівні згідно діючих ставок податків та зборів відповідно до норм чинного законодавства наведені в таблиці 12.

Таблиця 12. Загальні річні надходження до бюджетів та фондів країни від операційної діяльності учасників парку, грн.

| № п.п. | Показник | Рік |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Разом |
| 1. | Податок на доходи фізичних осіб, грн./рік | 369 468 | 1 422 452 | 9 176 736 | 32 138 634 | 55 529 196 | 62 569 696 | 68 826 665 | 230 032 848 |
| 2. | Військовий збір, грн./рік | 30 789 | 118 538 | 764 728 | 2 678 220 | 4 627 433 | 5 214 141 | 5 735 555 | 19 169 404 |
| 3. | Єдиний соціальний внесок, грн./рік | 451 572 | 1 738 552 | 11 216 011 | 39 280 553 | 67 869 018 | 76 474 073 | 84 121 480 | 281 151 259 |
| 4. | Податок на прибуток | 0 | 0 | 408 077 | 2 912 055 | 6 193 350 | 14 398 393 | 26 593 194 | 50 505 070 |
| 5. | Податок на додану вартість | 6 637 650 | 77 109 450 | 76 481 334 | 141 431 485 | 178 945 306 | 237 751 613 | 215 722 196 | 934 079 035 |
| 6. | Орендна плата за землю, грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Податок на землю, грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 0 | 0 | 528 | 581 | 847 107 | 931 817 | 1 024 999 | 2 805 031 |
| 9. | Всього | 7 489 479 | 80 388 992 | 98 047 414 | 218 441 528 | 314 011 410 | 397 339 733 | 402 024 090 | 1 517 742 647 |

Загальні річні обсяги податкових пільг від інвестиційної та операційної діяльності суб’єктів господарювання в межах парку на підставі діючих ставок податків та зборів відповідно до норм чинного законодавства наведені в таблиці 13.

Таблиця 13. Загальні річні обсяги податкових пільг в межах парку, грн.

| № п.п. | Показник | Рік |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Разом |
| 1. | Загальна сума недонадходжень до бюджету ПДВ та мита згідно Постанови КМУ від 7 вересня 2022 р. № 997 | 0 | 0 | 36 465 188 | 29 755 593 | 92 471 960 | 0 | 0 | 158 692 740 |
| 2. | Прогнозований обсяг вивільнених коштів податку на прибуток учасників індустріального парку згідно порядку, затвердженого постановою КМУ від 30.09.2022 р. №1095, грн. | 0 | 0 | 0 | 2 483 575 | 5 370 731 | 13 515 075 | 7 948 254 | 29 317 635 |
| 3. | Розмір недоотримання орендної плати за землю, грн | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД |
| 4. | Всього | 0 | 0 | 36 465 188 | 32 239 168 | 97 842 690 | 13 515 075 | 7 948 254 | 188 010 375 |

Слід зазначити, що розмір недоотримання орендної плати за землю має бути розрахований після формування земельних ділянок індустріального парку та присвоєння їм кадастрових номерів.

Наведені вище прогнозні показники розраховані з урахуванням того, що всі заплановані об’єкти індустріального парку будуть введені в експлуатацію та буде досягнуто стабільного рівня господарської діяльності учасників індустріального парку.

Отже з вищенаведених даних вбачається, що розмір сплати податків значно перевищуватиме розмір прогнозованих податкових пільг в розрізі періоду, що розглядається (2025 – 2031 рр.), а також кожного року в рамках такого періоду навіть за умови встановлення ініціатором створення ІП 100% пільги зі сплати орендної плати за землю в межах індустріального парку, оскільки її розмір буде несуттєвим в порівнянні з розміром податків та зборів, що підлягатимуть сплаті до бюджету.

3.8.5. Розвиток малого і середнього бізнесу

Функціональне призначення індустріального парку та розмір планових будівель передбачає розміщення на його території середнього бізнесу в якості учасників та інших суб’єктів індустріального парку.

Також розміщення в індустріальному парку підприємств з більшим рівнем заробітної плати, ніж в середньому по регіону, сприятиме збільшенню купівельної спроможності населення, а отже сприятиме збільшенню продажів товарів повсякденного побуту, що пропонуються, як правило, фізичними особами підприємцями.

Очікується, що сервіси з технічного обслуговування інженерних систем, вузлів та транспортних засобів, території індустріального парку, харчування співробітників тощо будуть надаватися суб’єктами мікро, малого та середнього бізнесу, зареєстрованого в регіоні.

Таким чином, можна зробити висновок, що діяльність індустріального парку сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу, а також збільшить доходи місцевих підприємців та сприятиме зростанню їх частки в місцевій економіці.

- Функціональне призначення індустріального парку, цільові галузі економіки та основні стейкхолдери.

Враховуючи географічне розташування, поточну структуру економіки, розвиток певних галузей, пріоритети місцевого економічного розвитку, мету та завдання створення індустріального парку, а також специфіку розташування земельних ділянок, обраних для розміщення індустріального парку, пропонується визначити функціональне призначення індустріального парку з акцентом на переробну промисловість (секція С), транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність (секція H) та науково-дослідну діяльність (розділ 72 Секція М) згідно національного класифікатору видів економічної діяльності (КВЕД) ДК 009:2010, що діє з 01.01.2012 на підставі наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 45, серед яких перевага надаватиметься наступним галузям переробної промисловості:

- логістична та сервісна діяльність;

- виробництво машин і устатковання;

- виробництво готових металевих виробів

- первинна та вторинна переробка агропромислової продукції;

- виробництво харчових продуктів;

- розміщенню супутніх виробництв, сервісів та послуг для підприємств, що вже розміщені на території індустріального парку;

- ведення науково-технічної діяльності;

- інші виробництва, сумісні із вищезазначеними.

У разі якщо на одну земельну ділянку у межах індустріального парку претендуватимуть два і більше потенційних учасників, пріоритет в розміщенні на території індустріального парку матимуть підприємства переробної промисловості, які мають вищу продуктивність праці. На території індустріального парку не можуть бути розміщенні підприємства шкідливі для довкілля, які забруднюють екосистему міста та не відповідатимуть пріоритетам економічного розвитку, визначеним в Програмі соціально-економічного та культурного розвитку Кам’янець-Подільської міської територіальної громади.

При розміщення підприємств різного функціонального призначення враховуватимуться санітарно-захисні та охоронні зони наявних підприємств в індустріальному парку та поруч з ним, а також вимоги зонування території розташування індустріального парку відповідно до містобудівної документації міста Кам’янець-Подільський. Згідно плану зонування міста територія земельних ділянок, на яких планується створення ІП, належить до виробничої зони, включаючи частково зону В-2, де дозволяється  розміщення об’єктів IV класу санітарної класифікації, що мають 100 метрів санітарно-захисної зони, а також здебільшого зону ПВ-1, де дозволяється  розміщення перспективних екологічно-безпечних промислово-виробничих об’єктів малого та середнього бізнесу, науково-промислових об’єктів, складів та баз, об’єктів комунального господарства.

Стейкхолдерами  індустріального парку «Кам’янець-Подільський» є:

- Кам’янець-Подільська міська рада — Ініціатор створення індустріального парку;

- Керуюча компанія індустріального парку;

- Компанії, що розміщують об’єкти на території ІП;

- Донори та грантові організації;

- Бізнеси міста Кам’янець-Подільського, зокрема МСП;

- Мешканці громади та сусідніх регіонів;

- Національні та міжнародні підприємства агропереробного комплексу та переробної промисловості, логістичні компанії;

- Хмельницька ОВА;

- Організаційна модель функціонування індустріального парку (схема взаємодії суб’єктів господарювання в межах парку, роль ОМС, юридична структура).

Комунальний індустріальний парк в місті Кам’янці-Подільському створюється відповідно до норм та положень Закону України "Про індустріальні парки" та інших нормативно-правових актів, які регулюють порядок створення та функціонування індустріальних парків в Україні.

Ініціатором створення індустріального парку в місті Кам’янці-Подільському є Кам’янець-Подільська міська рада.

Ініціатор створення, керуюча компанія, учасники та інші суб’єкти індустріального парку будуть здійснювати свою господарську діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України "Про індустріальні парки", інших законодавчих актів, а також концепції індустріального парку, договору про створення та функціонування індустріального парку, що буде укладений між ініціатором створення та керуючою компанією, договорів про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку, що будуть укладені між керуючою компанією та учасниками / іншими суб’єктами індустріального парку. Відповідно до вимог Закону України "Про індустріальні парки" керуюча компанія індустріального парку має бути обрана ініціатором на конкурентних засадах.

Між ініціатором створення та  обраною ним керуючою  компанією укладається договір про створення та функціонування індустріального парку. Юридична особа набуває статусу керуючої компанії після підписання договору про створення та функціонування індустріального парку. Строк договору про створення та функціонування індустріального парку планується встановити на термін створення індустріального парку.

Договір про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку укладається між керуючою компанією та суб’єктом господарювання, який має намір набути статус учасника індустріального парку.

Земельні ділянки передаються ініціатором створення індустріального парку в оренду керуючій компанії. Керуюча компанія має право передавати, отримані в оренду від ініціатора ділянки (окрім ділянок, відведених під інженерно-транспортну інфраструктуру загального користування) у суборенду з правом забудови учасникам та іншим суб’єктам ІП відповідно до законодавства України.

Також керуюча компанія може здійснювати будівництво на орендованих у ініціатора земельних ділянках, в тому числі об’єктів для учасників та/або інших суб’єктів ІП з послідуючої передачею таких об’єктів (окрім інженерно-транспортної інфраструктури загального користування) в оренду або їх продаж учасникам та/або іншим суб’єктам ІП.

Після реєстрації права власності на завершений будівництвом об’єкт нерухомості або його придбання учасником та/або іншим суб’єктам ІП у керуючої компанії такий учасник та/або інший суб’єкт ІП набуває право на придбання земельної ділянки, на якій розташований такий об’єкт, у ініціатора створення індустріального парку.

Земельні ділянки надаються учасникам з правом будівництва та обслуговування об’єктів нерухомості, необхідних їм для здійснення господарської діяльності в межах індустріального парку.

Схема організаційної моделі індустріального парку «Кам’янець-Подільський» виглядає наступним чином:

Мал 5. Організаційної моделі індустріального парку «Кам’янець-Подільський»

Договори, що укладатимуться між суб’єктами господарювання в межах індустріального парку мають відповідати вимогам, встановленим Конституцією України, Цивільним кодексом України, Земельним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України "Про індустріальні парки", "Про захист економічної конкуренції" тощо.

РОЛІ СУБ’ЄКТІВ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПАРКУ

Кам’янець-Подільська міська рада — ініціатор створення:

- здійснює заходи, необхідні для включення індустріального парку в Реєстр індустріальних (промислових) парків;

- розробляє та затверджує концепцію індустріального парку;

- передає в користування на умовах оренди в межах строку функціонування індустріального парку керуючій компанії земельну ділянку комунальної власності для забезпечення дотримання прав учасників/інших суб’єктів індустріального парку на подальше користування такими землями на умовах суборенди з метою здійснення господарської діяльності;

- надає керуючій компанії права на облаштування індустріального парку, в тому числі за рахунок коштів, залучених від учасників/інших суб’єктів індустріального парку, шляхом забезпечення видачі уповноваженим органом архітектури та містобудування містобудівних умов та обмежень – вихідних даних на проєктування будівництва об‘єктів, в тому числі, комунікацій та транспортної інфраструктури, в межах індустріального парку;

- забезпечує видачу уповноваженим органом учасникам/інших суб’єктів індустріального парку містобудівних умов та обмежень – вихідних даних на проєктування будівництва об‘єктів виробничого призначення та інших об‘єктів, необхідних для здійснення останніми господарської діяльності в межах індустріального парку;

- здійснює вибір керуючої компанії індустріального парку на конкурентних засадах шляхом організації і проведення відкритого конкурсу;

- укладає з керуючою компанією договір про створення та функціонування індустріального парку;

- контролює утримання переданого майна в належному стані, не допускає його погіршення, або вимагає відшкодування нанесених збитків;

- надає організаційну та консалтингову допомогу керуючій компанії та учасникам/іншим суб’єктам індустріального парку.

Керуюча компанія індустріального парку:

- здійснює облаштування індустріального парку за рахунок власних та/або залучених, в тому числі, від учасників/інших суб’єктів індустріального парку коштів;

- оформлює право землекористування в межах індустріального парку;

- забезпечує розробку та виконання бізнес-плану індустріального парку;

- утримує парк в належному стані;

- щопівроку подає Ініціатору створення та уповноваженому державному органу (Міністерство економіки України) звіти про функціонування індустріального парку;

- залучає нових учасників індустріального парку;

- створює умови для підключення учасників до комунікацій;

- у порядку, передбаченому чинним законодавством, представляє інтереси учасників у відносинах з третіми особами.

Учасники індустріального парку:

- укладають з керуючою компанією індустріального парку договір про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку відповідно до статті 30 Закону України «Про індустріальні парки»;

- укладають з керуючою компанією договори щодо користування земельними ділянками та/або іншими об’єктами (частинами об’єктів) нерухомого майна в межах індустріального парку відповідно до чинного законодавства;

- мають право на придбання земельних ділянок в межах індустріального парку відповідно до концепції індустріального парку та чинного законодавства;

- проводять господарську діяльність на території індустріального парку на умовах, визначених договорами з керуючою компанією;

- отримують містобудівні умови та обмеження – вихідні дані на проєктування будівництва об‘єктів виробничого призначення та інших об‘єктів, необхідних для  здійснення господарської діяльності в межах індустріального парку;

- забезпечують належне утримання переданих їм ініціатором створення/керуючою компанією індустріального парку в користування на умовах оренди або суборенди земельних ділянок та інших об’єктів;

- запроваджують сучасні технології та інновації у виробничих процесах, виробляють високоякісні товари тощо.

Інші суб’єкти індустріального парку:

- укладають з керуючою компанією індустріального парку договір (про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку);

- укладають з керуючою компанією договори щодо користування земельними ділянками та/або іншими об’єктами (частинами об’єктів) нерухомого майна в межах індустріального парку відповідно до чинного законодавства;

- проводять господарську діяльність на території індустріального парку на умовах, визначених договорами з керуючою компанією та законодавством;

- отримують містобудівні умови та обмеження – вихідні дані на проєктування будівництва об‘єктів виробничого призначення та інших об‘єктів, необхідних для здійснення господарської діяльності в межах індустріального парку;

- забезпечують належне утримання переданих їм ініціаторами створення індустріального парку в користування на умовах оренди або суборенди земельних ділянок та інших об’єктів;

- запроваджують сучасні технології та інновації;

- не має права на отримання державного стимулювання відповідно до Закону України «Про індустріальні парки».

- План заходів щодо створення та успішного функціонування індустріального парку в короткостроковій перспективі  (2 роки) та рекомендації на довгострокову перспективу (5-10 років).

Процес створення і розвитку індустріального парку має включати в себе наступні етапи:

І. Підготовчий етап (2023-2024 рр.).

ІІ. Реєстраційний етап (2024 р.).

ІІІ. Конкурсний етап (2025 р.).

IV. Етап будівництва інфраструктури (2025-2028 рр.).

V. Етап просування індустріального парку та залучення резидентів (2025-2030 рр.).

VІ. Етап наповнення індустріального парку (2026-2031 рр.).

VІІ. Етап функціонування індустріального парку (2027-2054 рр.).

Детальній аналіз всіх етапів створення і розвитку індустріального парку викладений у Додатку 4 до цієї концепції.

7. Успішні практики іноземних та вітчизняних індустріальних парків, включаючи парки з аналогічними передумовами та структурою.

За даними Міністерства економіки станом на листопад 2023 р до Реєстру індустріальних (промислових) парків внесено відомості про 70 промислових ділянок різних форм власності – комунальних, приватних та змішаної форми власності. Лише у третини зареєстрованих індустріальних парків до меж ділянки підведені основні інженерні мережі - водопостачання, каналізація, електрика. Дорожньо-транспортною інфраструктурою облаштовані 61% ділянок. 18% ділянок межують або мають доступ до залізничного сполучення.

Найбільшого успіху в розвитку індустріальних парків досягли громади Львівської, Київської та Вінницька областей, в яких зареєстровано майже 40% від числа всіх індустріальних парків. До кращих практик розбудови ІП належать:

- індустріальний парк «Спарроу Парк Львів» (м. Львів);

- індустріальний парк «Вінницький кластер холодильного машинобудування» (м. Вінниця);

- індустріальний парк «Біла Церква» (м. Біла Церква, Київська обл.)

Індустріальний парк "Спарроу Парк Львів"

Тип: Greenfield

Форма власності: приватна

Ініціатор створення: ТОВ "Спарроу Індастріз"

Керуюча компанія: ТОВ "Укрпроменерго Ресурси"

Площа: 18,8 га

Якірний резидент: відсутній

Відповідно до концепції розвитку індустріального парку загальна площа будівництва – 93 140 м2, які будуватимуть у п’ять черг. В планах керуючої компанії було до кінця 2022 року збудувати виробничо-складський комплекс на 11 700 м2 розробити технічну документацію на будівництво інфраструктури парку та належно облаштувати будмайданчик. Орієнтовний розрахунок суми витрат на облаштування інфраструктури індустріального парку становить 316 млн грн; на будівництво об’єктів – 1 582 млн грн. Загальна сума інвестицій у повний розвиток та функціонування індустріального парку становитиме приблизно 1 898 млн грн. Загалом індустріальний парк здатен залучити у розрахунку на 1 гектар території інвестиції до 4 млн дол. США та створити до 60 робочих місць, або сукупно понад 1000 робочих місць.

Ініціатор створення індустріального парку розраховує залучити у якості резидентів іноземні компанії з експортним продуктом, у розрахунку, що частка експортної виручки в загальному обсязі реалізованої продукції становитиме не менше 20-30%. Загальний обсяг реалізованої продукції на етапі повного освоєння приміщень індустріального парку може становити 56 млн дол США на рік.

Станом на кінець 2023 р в індустріальному парку збудовано дві черги промислових приміщень складського типу. Загальна площа приміщень класу «А» становить 22 000 м2. У проєкт інвестовано понад 100 млн грн. Залучено два резиденти непромислового профілю і тривають перемовини з третім.

Керуюча компанія планує розпочати будівництво третьої черги у першому кварталі 2024 року. Під будівництво вже залучені інвестиції обсягом $10 млн. Також в планах до кінця першого кварталу 2025 року ввести в експлуатацію ще 23 000 м2.

Індустріальний парк «Вінницький кластер холодильного машинобудування»

Тип: Greenfield

Форма власності: змішана

Ініціатор створення: Вінницька міська рада та ПрАТ "Українська пивна компанія"

Керуюча компанія: ТОВ "Промислово-інвестиційна компанія"

Площа: 19,27 га

Якірний резидент: ТОВ "Грін Кул" (UBC Group)

У вересні 2018 на території індустріального парку відкрито першу чергу заводу з виробництва холодильного обладнання ТОВ "Грін Кул", який став якірним резидентом індустріального парку. ТОВ "Грін Кул" є частиною торгово-промисловий холдинг UBC Group — найбільшого у світі виробника холодильного обладнання для відомих виробників FMCG продукції в (Coca-Cola, Pepsi, Carlsberg, Heineken, ABInBev, SABMiller, MolsonCoors, Nestlé). Площа промислових приміщень першої черги заводу перевищує 20 000 м2 . Станом на кінець 2023 р на заводі працевлаштовано 800 співробітників.  Інвестиції в будівництво заводу становили 18 млн євро. Потужності першої черги заводу з виробництва холодильників зі скляними дверима і скринь для морозива становили 60 тис. штук на рік.

Станом на кінець 2023 р ТОВ "Грін Кул" завершує виготовлення проєктної документації для будівництва другої черги заводу площею 15 000 м². Виконання будівельних робіт заплановано на 2024 рік. Друга черга заводу випускатиме холодильні шафи. Підприємство планує вийде на потужність 150 тис штук на рік. Капітальні інвестиції у другу чергу становитимуть близько 10-12 млн євро.

За умови закінчення будівництва і введення в експлуатацію другої черги заводу загальна площа виробничо-складських приміщень в індустріальному парку становитиме 35 000 м2. Буде створено додатково 1 000 робочих місць. За розрахунками, від сплати ЄСВ до бюджету надходитиме близько 50 млн грн щорічно, а від сплати ПДФО – близько 40 млн грн на рік.

Індустріальний парк "Вінницький кластер холодильного машинобудування" підтримує «зелений перехід» і встановлює обладнання для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії. На його території завершено будівництво другої черги сонячної електростанції потужністю 600 кВт.  Цієї потужності вистачає на денну роботу заводу.

Індустріальний парк "Біла Церква"

Тип: Greenfield

Форма власності: приватна

Ініціатор створення: ТОВ "Індустріальний парк "Біла Церква 1"

Керуюча компанія: ТОВ "Індастріал Парк Менеджмент"

Площа: 24,14 га

Якірний резидент: відсутній

Індустріальний парк "Біла Церква" є найбільшим в Україні за обсягом промислового будівництва серед індустріальних парків. Станом на кінець 2023 р на площі 14,5 гектар побудовано і введено в експлуатацію 7 об’єктів загальною площею понад 33500 м2. Особливістю промислового будівництва є створення енергоефективних виробничо-складських корпусів із дотриманням понад 50-ти критеріїв BREEAM – британського стандарту екоефективного проектування, який є визнаною основою для опису екологічних характеристик будівель.

В індустріальному парку розташовано логістичне депо лідера кур’єрської доставки, яке обслуговує Білу Церкву та 80 населених пунктів Київської області. Також, на площі 4 гектари збудовано логістичний комплекс зі зберігання та переробки сільськогосподарської продукції потужністю 60 тис тон сировини.

Індустріальний парк "Біла Церква" ставить за мету створення стійкої виробничої екосистеми, яка буде об’єднувати декілька кластерів виробничих підприємств для більш ефективного використання сировини та ресурсів, зменшення негативного впливу на довкілля і дотримання гідних умов праці. Станом на червень 2023 року 9 виробничих підприємств були об’єднані у три кластера – електротехнічний, харчовий та будівельний. Кожен з кластерів має підприємства з інноваційною складовою, або унікальною для ринку України продукцією. Наприклад, в будівельному кластері є єдиний в Україні виробник алюмінієвих драбин. У технологічному процесі компанія використовує роботизований зварювальний комплекс виробництва японської компанії Yaskawa, який забезпечує високу швидкість випуску готової продукції. Номенклатура виробництва заводу перевищує 300 найменувань продукції.

Готова інфраструктура індустріального парку дає можливість швидко запускати виробництва релокованих підприємств. У перші місяці повномасштабного вторгнення до спільноти індустріального парку "Біла Церква" приєдналося підприємство харчової промисловості, якому вдалося своєчасно евакуюватися зі сходу України. Близькість до залізничної гілки спростила шлях для перевезення великогабаритних виробничих ліній. Резидент мав можливість розвантажитися в індустріальному парку і налагодити своє виробництво впродовж місяця.

Всі промислові підприємства індустріального парку приймають на роботу мешканців  міста Біла Церква та передмість. Підприємствами, зареєстрованими в межах індустріального парку "Біла Церква" в 2022 році було сплачено ПДФО, військовий збір, ЄСВ в розмірі 4 343,3 тис. грн., включаючи ПДФО в розмірі 2 009,1 тис. грн. При збереженні поточної кількості персоналу та заробітних плат розмір податкових відрахувань з них за 2023 рік складе 15 192 тис. грн., включаючи ПДФО — 7032 тис. грн., при оптимістичному сценарії зазначені показники виростуть в 2024 році щонайменше до 20 736 тис. грн. та 9 600 тис. грн. відповідно.

Білоцерківська громада бачить користь від розвитку індустріальних парків і створює відповідні умови, щоби вони могли конкурувати за увагу інвестора. Рішеннями муніціпалітету було скасовано сплату земельного податку з 1 квітня до кінця 2023 року, а також на 2024 рік. Цей крок заохочує розміщення в громаді нових виробництв і пожвавлення економічної активності.

В планах індустріального парку "Біла Церква" на 2024 р будівництво сонячної електростанції потужністю 654 кВт із можливістю її розширення до 2,3 МВт для забезпечення потреб резидентів у електроенергії з відновлювальних джерел.

Загальний обсяг інвестицій, залучених в індустріальний парк станом на кінець 2023 р. перевищує 42 млн доларів США.

Вінницький індустріальний парк

Тип: Greenfield

Форма власності: комунальна

Ініціатор створення: Вінницька міська рада

Керуюча компанія: ТОВ "Юпаркс"

Площа: 35,7 га

Якірний резидент: відсутній

Відповідно до концепції розвитку, індустріальний парк створено на 30 років (до 2046 року) на промисловій ділянці площею 35,7 га, яка розташована в межах міста. Керуюча компанія оголосила про намір створити в індустріальному парку кластер агропереробки. Тут планується зосередити виробництво продуктів харчування високої якості, з поставками на внутрішній ринок і на експорт. Це дасть змогу створити близько 2000 робочих місць. Вінницький індустріальний парк має стати частиною майбутньої екосистеми VOLIA (Volia Agri-Food Park).

Інший учасник Вінницького індустріального парку - компанія «ТІСІЕС Українські інвестиції» має намір побудувати завод з виробництва будівельних матеріалів, що дасть змогу створити майже 230 нових робочих місць. Інвестиції складуть – 33 млн євро.

Згідно концепції розвитку індустріального парку, для задоволення потреб підприємств у виробничих приміщеннях планується побудувати 117 000 кв.м. промислових площ. Для облаштування індустріального парку необхідно буде залучити орієнтовно 302,5 млн. грн. (державний бюджет – 75,5 млн. грн., керуюча компанія 227 млн. грн.).

У 2022 р. рішенням міськради для індустріального парку було зменшено ставку за оренду земельних ділянок - із 3% до 1% від їх нормативної грошової оцінки.

Станом на кінець 2023 року до меж ділянки були підведені основні інженерні мережі та розпочато земельні роботи з облаштування ділянки під будівництво. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію і проведено експертизу будівництва огорожі території, будівництва автомобільного паркінгу, здійснюється коригування ПКД із забезпечення газопостачання, розроблено проєкт з коригування детального плану території. Будується бетонна дорога до індустріального парку загальна довжина якої складає 1,37 км.

Окрім наведених індустріальних парків ще 5 промислових ділянок – це індустріальні парки "Соломоново", "Коростень", NOVO, М-10 та E-40 — мають належним чином облаштовану інженерно-транспортну інфраструктуру і чий досвід у розвитку промислової нерухомості можна розглядати як приклад побудови успішної виробничої екосистеми.

На підставі проведеного аналізу можна припустити, що певні індустріальні парки (Спарроу Парк Львів, М-10 та E-40) розбудовуються під логістичні об’єкти, інші парки (Вінницький кластер холодильного машинобудування, Вінтер Спорт, Кроноспан) були створені для розміщення об’єктів компаній, афілійованих з ініціатором створення ІП.

Бізнес модель ІП, налаштованого на будівництво промислових об’єктів, передбачає значні строки окупності, враховуючи співвідношення ринкових орендних ставок на промислову нерухомість та розмір необхідних капіталовкладень, а також незначний розмір такого ринку. Відповідно, кількість девелоперів промислової нерухомості в країні дуже обмежена і більша частина клієнтів та девелоперів обирають об’єкти brownfield, в яких вже підведені комунікації та наявні будівлі. Тобто вони обходяться дешевше для обох сторін. Однак такі об’єкти не підходять для певних галузей та виробничих компаній, оскільки вони є енергонеефективними, не можуть бути сертифіковані для вимог, наприклад, харчової, FMCG та фармацевтичної продукції, мають гірші умови праці та не відповідають вимогам іноземних замовників. Отже зареєстровані в реєстрі ІП, за умови, що вони мають заведені комунікації, побудовані виробничі будівлі, діючих учасників та податкові пільги,  матимуть перевагу в залученні іноземних інвесторів та міжнародних виробників.

Єдиний іноземний девелопер промислової нерухомості та індустріальних парку, а саме компанія CTP, через несприятливий інвестиційний клімат продала індустріальний парк «CTP Львів» компанії Dragon Capital (поточна назва ІП «М-10») В зв’язку із цим, в країні відсутній досвід роботи міжнародних девелоперів індустріальних парків.

Модель роботи міжнародних девелоперів передбачає забудову повної території спекулятивно або під потреби клієнтів за рахунок дешевих довгострокових кредитів та/або коштів клієнтів.

У зв’язку з відсутністю доступу до довгострокових кредитних коштів за доступною ціною можливості локальних девелоперів індустріальних парків обмежені.

Перевагу мають ІП, які пропонують клієнтам гнучкі умови (продаж або оренду земельних ділянок/ об’єктів нерухомості, будівництво під ключ для подальшої оренди або купівлі тощо) та комплексне обслуговування (адміністративна підтримка, допомога із дозвільною документацією, сервіси керуючої компанії тощо).

- Успішні приклади залучення іноземних інвесторів, великих міжнародних і національних компаній до індустріальних парків.

Приклади залучення іноземних інвесторів, великих міжнародних та національних компаній до індустріальних парків можна проілюструвати на прикладі наступних ІП:

- Індустріальний парк "Коростень", місто Коростень, Житомирська область

- Індустріальний парк «Вуглецево нейтральний еко-агро-хаб «Поділля–Городок», місто Городок, Хмельницька область

- Індустріальний парк "Вінтер Спорт", місто Вінниця.

Індустріальний парк "Коростень", місто Коростень, Житомирська область

Станом на 2023 р залучено 300 мільйонів євро у будівництво 4х підприємств деревообробної промисловості, де було налагоджено випуск конкурентоспроможної продукції з високою доданою вартістю – дверей, паркету, плити МДФ та комплектуючих для найбільшого виробника меблів – шведської компанії ІКЕА. В індустріальному парку створено близько 2000 робочих місць із середньою заробітною платою майже 18 тис. грн. В рік до бюджету громади сплачується понад 60 млн грн податків.

Індустріальний парк «Вуглецево нейтральний еко-агро-хаб «Поділля–Городок», місто Городок, Хмельницька область

ТОВ "Епіцентр К" планує інвестувати 161 млн доларів США у будівництво індустріального парку площею 50 гектарів де будуть розміщені кілька підприємств з глибокої і безвідходної переробки сировини:

- завод із виготовлення неочищеного й очищеного медичного спирту з кукурудзи;

- завод з виробництва олій;

- сміттєпереробний завод.

Також на території парку будуть розташовані сонячна електростанція та ТЕЦ, що працюватиме на відходах від виробництва соняшникової олії.

За попередніми підрахунками, за рік до місцевого бюджету надходитиме від 8 до 15 млн гривень у вигляді податків та зборів.

Станом на 2023, на промисловій ділянці тривають підготовчі земельні роботи, ведеться облаштування території, планується підведення основних інженерних мереж до меж ділянки.

Індустріальний парк "Вінтер Спорт", місто Вінниця

Австрійська компанія HEAD, яка є одним зі світових лідерів у гірськолижному світі, планує побудувати у Вінниці заводу з виробництва спорядження для зимових видів спорту на земельній ділянці площею 25 га. Загальна площа виробничих приміщень становитиме 43 000 м2. В результаті реалізації проєкту буде налагоджено річне виробництво лиж (500 тис. од.), лижних черевиків (650 тис. од.) та лижних кріплень (1,3 млн од.). Очікується, що цей завод буде одним з найбільших заводів компанії у світі та створить понад 1450 нових робочих місць. Компанія планує інвестувати у створення виробничих, адміністративних та складських приміщень понад 80 млн євро. Для облаштування інженерної інфраструктури індустріального парку залучатимуться кошти керуючої компанії та ініціатора створення індустріального парку —  це понад 120 млн. грн. За розрахунками ініціатора створення індустріального парку, відрахування до міського бюджету Вінниці буде складати понад 30 мільйонів гривень щорічно.

Станом на 2023, в індустріальному парку тривають підготовчі земляні роботи для влаштування пальового поля під фундамент та здійснюється будівництво тимчасового залізобетонного укриття для безпеки під час повітряних тривог.

- Можливі ризики та рішення в короткостроковій (2 роки) та довгостроковій перспективі (5-10 років).

Повністю виключити вплив форс-мажорних обставин, зумовлених гарячою фазою війни і в повоєнний час, в межах індустріального парку і кластерів не можливо. Більш раціональним є вирішення поточних проблем в роботі бізнесу на майданчику індустріального парку.

| Потенційний ризики/проблеми | Шляхи їх вирішення |
| --- | --- |
| Короткострокова перспектива 2 роки |  |
| Відсутність готових виробничо-складських корпусів або їх незадовільний стан | Реконструкція або капітальний ремонт промислових об’єктів виробничого призначення, в яких протягом останніх 5 років не велася господарська діяльність. Або знесення аварійних споруд, розчищення площадки та будівництво нових енергоефективних виробничо-складських будівель. |
| Брак коштів на розробку проєктної та кошторисної документації | Участь у державних програмах підтримки індустріальних парків та виробничого бізнесу; залучення проєктного грантового фінансування від донорських організацій таких як USAID, GIZ та інш. |
| Брак потужності для розподілу промисловим споживачам. Моральний знос енергетичної та іншої інфраструктури міста. | Розвиток малої розподіленої генерації з альтернативних джерел енергії, зокрема виділення і облаштування ділянок під сонячні електростанції, встановлення сонячних панелей на дахах і фасадах промислових та офісних будівель, використання теплових насосів, котелень на біомасі, когенераційних установок тощо, використання артезіанських свердловин, локальних очисних споруд та септиків. |
| Ворожі обстріли критичної інфраструктури та інших об’єктів | Захист критичної інфраструктури від обстрілів, будівництво об’єктів з укриттями/бомбосховищами, підвальними приміщеннями подвійного призначення для забезпечення безпеки співробітників індустріального парку під час повітряних тривог. |
| Зношеність дорожньо-транспортної інфраструктури. Слабкий розвиток залізничного сполучення. | Реконструкція або капітальний ремонт дорожньо-транспортної інфраструктури міста, в т.ч. за рахунок коштів МФО, електрифікація залізниці, відкриття залізничних нових маршрутів, в т.ч. трансграничних. |
| Виїзд населення працездатного віку, трудова міграція, відсутність робочої сили потрібної кваліфікації та невідповідність між попитом і пропозицією на місцевому ринку праці. | Запровадження соціальних програм заохочення повернення трудових емігрантів і вимушених переселенців, створення гідних умов, переорієнтації та оплати праці на території індустріального парку та його резидентів. |
| Відсутність зацікавленості з боку інвесторів у розміщенні складів та виробництв. | Кампанія з промоції промислового потенціалу регіону та податкове стимулювання інвестиційної діяльності. Створення сприятливого бізнес-клімату на території громади, збільшення просторових можливостей для залучення інвестицій. |
| Довгострокова перспектива 5-10 років |  |
| Погіршення стану комунальної інфраструктури | Пошук та залучення інвестицій для фінансування проектів з реконструкції та розвитку інфраструктури. Покращення системи управління та нагляду за роботою комунальної інфраструктури. |
| Збільшення числа працівників з обмеженими можливостями; зміна гендерного співвідношення працездатного населення | Збільшення інклюзивності вакансій. Забезпечення рівних можливостей для людей з особливими потребами у сфері праці, включаючи доступ до навчання та професійної підготовки. Інтеграція адаптивних технологій та обладнання на робочих місцях. |
| Складнощі із експортуванням продукції компаніями-резидентами до країн ЄС | Участь у Європейській платформі співпраці кластерів (European cluster collaboration platform) та платформі Європейської мережі підтримки підприємництва (Enterprise Europe Network). Запровадження принципів зеленого переходу та циркулярної економіки, отримання відповідної сертифікації. |

ІІІ. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Стан розвитку місцевої економіки, стан розвитку закладів підготовки кадрів громади, наявна соціально-культурна інфраструктура громади, стан житлового фонду, наявність покладів природних будівельних матеріалів, наявна інженерно-транспортна інфраструктура – все це, разом з наявними документами, що сприяють роботі з інвесторами та досвідом громади у цьому напрямку, формують гарне підґрунтя для створення комунального індустріального парку,  як одного з елементів досягнення цілей зазначених у стратегічних документах Кам’янець-Подільської МТГ. Однак у громаді може виникнути дефіцит робочої сили враховуючи рівень трудової міграції, незначну кількість зареєстрованих безробітних, переміщення ВПО разом з релокованими підприємствами та наявність на території громади підприємств з інтенсивним використанням ручної праці.

Для успішності соціально-економічного розвитку Кам’янець-Подільської МТГ в період війни, повоєнного розвитку місцевої економіки критично важливо створити конкурентні переваги в порівнянні з іншими регіонами країни та сусідніх держав з метою залучення інвестицій. Передумови для цього можливо сформувати за рахунок створення сприятливого бізнес-клімату на території громади та збільшення просторових можливостей, зокрема облаштування промислових ділянок в індустріальні парки зі сприятливим режимом інвестування та стимулювання, розробленими дорожніми картами залучення інвесторів. Саме тому фокусування уваги місцевої влади на розробці проекту Концепції розвитку індустріального парку у Кам’янець-Подільському є виправданим і логічним. Адже індустріальний парк може стати магнітом для залучення на територію громади компаній, що релокуються з інших регіонів країни та міжнародні компанії, які шукають можливості локалізувати виробництво в Україні. У свою чергу, це створить «точки зростання» та конкурентні переваги, які працюватимуть на створення робочих місць та повернення мешканців із закордону, збільшення валового регіонального продукту, купівельної спроможності тощо.

Виходячи з проведеного аналізу, можна вважати, що індустріальний парк «Кам’янець-Подільський» здатен залучити у вигляді інвестицій 3 603 723 820 грн (з ПДВ) /га загалом або 229 127 205 грн (з ПДВ) на 1 га площі ІП або 58 701 грн (з ПДВ) на 1 м2 побудованих будівель і споруд, а також створити 1 052 нових робочих місць, за умови повного розвитку, що планується досягти в 2031 році.

Наведені в цій концепції розрахунки відповідають світовому та національному досвіду функціонування індустріальних парків, але потребують верифікації по мірі реалізації етапів створення та розвитку ІП «Кам’янець-Подільський».

Відповідно, індустріальний парк «Кам’янець-Подільський» має стати ефективним інструментом покращення рівня соціально-економічного розвитку Кам’янець-Подільської МТГ, в тому числі за рахунок високого рівня заробітної плати та позитивного сальдо міграції населення.

Передбачається, що рівень заробітних плат в межах індустріального парку перевищуватиме середній рівень заробітних плат в регіоні і пропонуватиме гідні умови праці, що разом створить умови для залучення кваліфікованої робочої сили.

Функціонування індустріального парку «Кам’янець-Подільський» стимулюватиме надходження коштів у вигляді податків та зборів до державного та місцевих бюджетів, а також спеціальних фондів у формі:

- податку на прибуток;

- податку на доходи фізичних осіб;

- єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

- податку на додану вартість;

- податку на землю та нерухомість;

- військового збору;

- інших податків та зборів.

З наведених даних вбачається, що розмір сплати податків та зборів в межах індустріального парку перевищуватиме розмір прогнозованих податкових пільг, якими можуть скористатися учасники індустріального парку, що свідчить про бюджетну ефективність концепції індустріального парку «Кам’янець-Подільський».

IV. ДОДАТКИ

Додаток 1

Детальний аналіз обсягів споживання ресурсів електроенергії, газу, водопостачання та водовідведення

Електроенергія

Виходячи із функціонального призначення індустріального парку, передбачаються потужності та споживання електроенергії в обсягах, наведених у Таблиці 1.1.

Таблиця 1.1. Розрахунок потреби в електроенергії індустріального парку "Кам’янець-Подільський"

| Потреба у електроенергії |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площа освоєння, га | Максимальне очікуване споживання, МВт/ год/га | Коефіцієнт корекції гнучкості | Максимальна очікувана потужність, МВт | Кількість робочих годин | Кількість робочих днів | Очікуване споживання електроенергії, тис. МВт/год., рік | Середнє очікуване споживання тис. МВт/год., рік/ га |
| Існуючий стан | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Повний розвиток | 15,728 | 0,254 | 1,1 | 4,0 | 12 | 250 | 10,9 | 0,694 |

Виходячи із прогнозованої галузевої структури підприємств індустріального парку за умови його повного розвитку, очікувана потреба в потужності електроенергії становитиме 4 МВт, робоча потужність становитиме орієнтовно 3,64 МВт, що з врахуванням роботи резидентів парку в середньому 12 годин протягом 250 днів на рік буде еквівалентно 10,9 тис. МВт/год річного споживання.

Зазначені потужності можуть коригуватися на різних етапах розвитку індустріального парку в залежності від розміщених на його території об’єктів та їх потреб в електроенергії.

Газопостачання

Виходячи із функціонального призначення індустріального парку, передбачається, що всі його учасники будуть використовувати газ для опалення, а також певна частина учасників для забезпечення  технологічних потреб, на підприємствах з переробки агросировини і виробництві продуктів харчування.

Орієнтовні розрахункові обсяги споживання наведені у Таблиці 1.2.

Таблиця 1.2. Розрахунок потреби в газопостачанні індустріального парку "Кам’янець-Подільський"

| Потреба у газі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площа освоєння, га | Максимальне очікуване споживання, м3/година, га | Коефіцієнт корекції гнучкості | Максимальна очікувана потужність, м3/ година | Кількість робочих годин | Кількість робочих днів | Очікуване споживання газу, тис. м3/рік | Середнє очікуване споживання тис. м3/рік, га |
| Існуючий стан | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Повний розвиток | 15,728 | 127 | 1,3 | 2 000,0 | 12 | 250 | 4 615,4 | 293,5 |

Виходячи із прогнозованої галузевої структури підприємств індустріального парку за умови його повного розвитку, очікувана потреба в потужності газопостачання становитиме 2000 м3/ година, робоча потужність становитиме орієнтовно 1 538,5 м3/ година, що з врахуванням роботи резидентів парку в середньому 12 годин протягом 250 днів на рік буде еквівалентно 4 615,4 тис. м3 річного споживання. Зазначеної потужності буде достатньо для обігріву всіх об’єктів парку.

При цьому прогнозується, що для опалення буде достатньо потужності в розмірі 1000 м3/ година, а решта потужності буде використана для технологічних потреб учасників парку.

Зазначені потужності можуть коригуватися на різних етапах розвитку індустріального парку в залежності від розміщених на його території об’єктів та їх потреб в електроенергії.

Водопостачання

Виходячи галузевої спеціалізації індустріального парку, передбачаються потужності та споживання води в обсягах, наведених у таблиці нижче.

Таблиця 1.3. Розрахунок потреби у воді індустріального парку "Кам’янець-Подільський"

| Потреба у воді |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площа освоєння, га | Максимальне очікуване споживання, м3/доба, га | Коефіцієнт корекції гнучкості | Максимальна очікувана потужність, м3/доба | Кількість робочих днів | Очікуване споживання води, тис. м3/рік | Середнє очікуване споживання тис. м3/рік, га |
| Існуючий стан | - | - | - | - | - | - |  |
| Повний розвиток | 15,728 | 57,22 | 1,0 | 900,0 | 250 | 225 | 14,31 |

Виходячи із прогнозованої галузевої структури підприємств індустріального парку за умови його повного розвитку, очікувана максимальна потреба в потужності водопостачання, становитиме 900 м3 на добу та  225 тис. м3/рік відповідно.

Зазначені потужності можуть коригуватися на різних етапах розвитку індустріального парку в залежності від розміщених на його території об’єктів та їх потреб в газопостачанні.

Каналізація

Виходячи із функціонального призначення індустріального парку планується, що потужності та обсяги господарсько-побутових стоків будуть дорівнювати потужності споживання води, оскільки використання води в технологічних цілях учасників не передбачається. Прогнозовані потужності та обсяги господарсько-побутових стоків, наведені у таблиці нижче.

Таблиця 1.4. Розрахунок обсягів господарсько-побутових стоків індустріального парку

| Розрахунок господарсько-побутових стоків |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площа освоєння, га | Максимальна очікувана потреба стоку, м3/доба, га | Коефіцієнт корекції гнучкості | Максимальна очікувана потужність, м3/доба | Кількість робочих днів | Очікувана потреба стоку, тис. м3/рік | Середня очікувана потреба стоку, тис. м3/рік, га |
| Існуючий стан | - | - | - | - | - | - |  |
| Повний розвиток | 15,728 | 38,15 | 1,5 | 900,0 | 250 | 150 | 9,54 |

Виходячи із прогнозованої галузевої структури підприємств індустріального парку за умови його повного розвитку, очікувана потреба в потужності водовідведення господарсько-побутових стоків із врахуванням того, що третина води буде використана учасниками для технологічних потреб та не попаде в каналізацію, становитиме 600 м3/доба, що буде еквівалентно 150 тис м3 стоків на рік.

Враховуючи специфіку технологічного процесу підприємств з переробки агросировини і виробництві продуктів харчування, їм може знадобитись доочищення господарських стоків перед їх зкиданням в міську каналізаційну мережу. Відповідно, рішення щодо доцільності будівництва локальних очисних споруд буде прийматись кожним резидентом окремо. Будівництво централізованих очисних споруд в межах індустріального парку не планується.

Враховуючи наявність міської зливової каналізації, будівництво локальних ємностей (ставків) для зберігання стічних вод не передбачається.

Зазначені потужності та припущення можуть коригуватися на різних етапах розвитку індустріального парку в залежності від розміщених на його території об’єктів та їх потреб.

Додаток 2

Детальний план забезпечення відповідними ресурсами індустріального парку наведено в

Електропостачання

Існуючий стан

Інженерні мережі електропостачання на території, на якій планується створення індустріального парку відсутні. Найближчим джерелом електропостачання в потужності, достатній для забезпечення потреб ІП в електроенергії, є ПС 110/10 кВ Аграрного університету, що знаходиться на відстані орієнтовно 0,9 км від основної інженерної зони ІП (№4 на плановій схемі інженерних мереж індустріального парку).

Проєктні пропозиції

Виходячи з розрахунків у потребі електропостачання та враховуючи місцеві умови, планується виконати наступні роботи:

- побудувати опорну розподільчу підстанцію (ОРПС) 10/10 кВ в основній інженерній зоні індустріального парку, яка буде розташована на північному заході ІП, та заживити її від кабельної лінії електропередач напругою 10 кВ від точки забезпечення потужності ПС 110/10 кВ Аграрного університету, за умови наявності вільної потужності.  За умові відсутності необхідної вільної потужності на зазначеній ПС, передбачити альтернативну  точку забезпечення потужності;

- побудувати РП 10/10 кВ на другій інженерній зоні ІП (№9 на плановій схемі інженерних мереж індустріального парку) та заживити її від кабельної лінії електропередач напругою 10 кВ від ОРПС 10/10 кВ. Передбачити можливість її підключення по КЛ 10 кВ від ОРПС 10/10 кВ.

- Для випадків віддаленості певних об’єктів від перспективних ОРПС 10/10 кВ та РП 10/10 кВ розподіл електроенергії від них до перспективних ТП 10/0,4 кВ здійснити кабельними лініями 10 кВ з метою мінімізації втрат електроенергії при її транспортуванні в межах парку;

- в ОРПС 10/10 кВ та РП 10/10 кВ передбачити пониження напруги трансформаторами 10/0,4 кВ для електроживлення об’єктів, найбільш наближених до таких інженерних зон;

- передбачити окремо розташовані  або вбудовані ТП 10/0,4 кВ на об’єктах, що будуть побудовані в межах парку, які недоцільно заживлювати від ТП 10/0,4 кВ, що будуть розташовані в інженерних зонах ІП, через можливі втрати електроенергії по КЛ напругою 0,4 кВ;

- розподіл електроенергії від перспективних ТП-10/0,4кВ здійснити кабельними мережами 0,4 кВ.

Місце розташування проєктних ОРПС 10/10 кВ, РП 10/10 кВ, ТП-10/0,4кВ, схема їх підключення, кількість трансформаторних підстанцій та потужність трансформаторів, а також траси КЛ визначаються проєктом після отримання технічних умов від оператора систем розподілу електроенергії.

Концептуальна схема електропостачання об’єктів наведена на малюнку 2.1.

Мал.2.1. Концептуальна схема електропостачання індустріального парку

Газопостачання

Існуючий стан

Інженерні мережі газопостачання на території, на якій планується створення індустріального парку відсутні. Найближчим точкою забезпечення  потужності, достатній для забезпечення потреб ІП в газопостачання, є газопроводу високого тиску ДУ400, який проходить повз проспект Грушевського, що знаходиться на відстані орієнтовно 0,25 км від території, визначеної для створення ІП.

Проєктні пропозиції

Газопостачання індустріального парку планується за рахунок наступних заходів:

- врізки до газопроводу високого тиску ДУ400, який проходить повз проспект Грушевського, в точці, найбільш наближеній до території ІП;

- встановлення ШГРП 1,2/0,3 МПа з пониженням тиску до середнього;

- прокладання підземного газопроводу середнього тиску (тип та діаметр труб визначити проєктом) до обох інженерних зон індустріального парку;

- будівництво в кожній інженерній зоні ГРП/ШГРП з ВОГ та модульної газової котельні для опалення об'єктів ІП, розташованих поруч з відповідною інженерною зоною (тиск та потужність котелень визначається проєктом в залежності від кількості об’єктів, що потребуватимуть опалення);

- Будівництво газопроводу від інженерних зон до окремих об’єктів ІП, що потребуватимуть газ для технологічних потреб, встановлення ГРП/ШГРП з ВОГ на таких об’єктах.

Концептуальна схема електропостачання об’єктів наведена на малюнку 2.2.

Мал.2.2. Концептуальна схема газопостачання індустріального парку

Водопостачання

Існуючий стан

Мережі водопостачання на території індустріального парку відсутні. Найближча точка приєднання – міський водопровід ДУ500, який проходить по проспекту Грушевського на розі з вул. Руслана Коношенка та знаходиться на відстані орієнтовно 250 м. від західної межі території, на якій планується створення ІП.

Проєктні пропозиції

Водопостачання індустріального парку планується за рахунок влаштування системи централізованого водопроводу в межах території індустріального парку з його підключенням до міської мережі водопроводу. Місце розташування вводів водопроводу планується розмістити в інженерних зонах ІП.

Схема підключення та кількість вводів водопроводу підлягають визначенню при проєктуванні після отримання технічних умов КП "Міськтепловоденергія".

Передбачається введення систем водопостачання в експлуатацію одночасно з системою водовідведення господарсько-побутової каналізації.

Господарсько-побутова каналізація

Існуючий стан

Мережі каналізації на території індустріального парку відсутні. Найближчою точкою приєднання до міської мережі ГПК в необхідній потужності є колектор ДУ500, яка проходить по вул. Героїв Маріуполя на розі з проспекту Грушевського, на відстані орієнтовно 1,25 м від західної межі індустріального парку.

Проєктні пропозиції

Систему господарсько-побутової каналізації індустріального парку планується організувати шляхом будівництва мереж самопливної господарсько-побутової каналізації від об’єктів, що будуть розміщені в межах ІП до інженерних зон ІП, з послідуючим зкидом в існуючу мережу господарсько-побутової каналізації міста через  каналізаційну насосну станцію (КНС), яка буде розташована в найнижчій точці повз вул. Руслана Коношенка, яку планується приєднати до міського колектора двома лініями напірного трубопроводу (робочим та резервним).

Схема та інші умови підключення підлягають визначенню при проєктуванні після отримання технічних умов від КП "Міськтепловоденергія".

Концептуальна схема мереж водовідведення наведена на малюнку 2.3.

Мал.2.3. Концептуальна схема мереж водопостачання та водовідведення індустріального парку

Відведення дощових та талих вод

Існуючий стан

На території індустріального парку відсутня централізована система відводу дощової та талої води, яка на даний момент природнім шляхом абсорбується ґрунтом, оскільки територія ІП є незабудованою.

Проєктні пропозиції

Відведення дощових стоків з території індустріального парку планується закритою мережею дощової каналізації зі скидом в існуючу міську мережу зливової каналізації ДУ600, яка прокладена повз автомобільну дорогу по вул. Руслана Коношенка. Траса дощової каналізації підлягає визначенню при проєктуванні кожного об’єкту в межах ІП.

Протипожежні заходи

Існуючий стан

Протипожежні заходи на території ІП відсутні у зв’язку із відсутністю забудови.

Проєктні пропозиції

Протипожежні заходи передбачають розміщення пункту пожежогасіння (насосна станція) та пожежного резервуару на території індустріального парку. Детальний розрахунок ємності пожежного (их) резервуару(ів) вирішуватиметься на стадії проєктування згідно діючого ДБН.

Вертикальне планування

Існуючий стан

Територія індустріального парку має абсолютні відмітки поверхні землі від 208 м (на заході в центральній частині) до 215 м (на сході) над рівнем моря. Максимальний перепад висот складає 7 м. Більша частина парк знаходиться в відмітках між 209 та 212 м.

Проєктні пропозиції

Здійснити вертикальне планування до умовної точки нуль більшої частини території індустріального парку з використанням знятого грунту для підсипки в межах території парку. Орієнтовний обсяг зняття/підсипки грунту становить 393,2 тис. м3. Слід врахувати можливість поетапного вирівнювання ділянок, на яких планується будівництво, по горизонтальній площині до позначки умовного нуля по мірі освоєння стадій девелопменту ІП, а також можливість використання перепаду висот на території ІП для організації ухилу самопливної господарсько-побутової та зливової каналізації, а також для організації рамп на виробничо-складських об’єктах для вивантаження/завантаження вантажного транспорту (необхідна висота для єврофури становить 1,2 м).

Транспортна інфраструктура індустріального парку

Існуючий стан

Наявний доступ до території ІП  по вул. Руслана Коношенка, яка потребу реконструкції та нового будівництва.

Проєктні пропозиції

Забезпечення транспортної доступності індустріального парку з доріг загального користування передбачає проведення наступних робіт:

- реконструкція / будівництво автомобільних доріг (вул. Руслана Коношенка) загального користування поза межами парку загальною довжиною орієнтовно 1543 метрів;

- будівництво автомобільних доріг загального користування в межах парку загальною довжиною орієнтовно 564 метрів;

- будівництво залізнодорожної колії (основної та маневрової) з приєднанням до залізниці АТ «Укрзалізниця» загальною довжиною орієнтовно 975 метрів або альтернативно до з/д колії сусідніх підприємств. Проектні рішення будуть визначатись, виходячи з вартості та умов приєднання на момент приєднання

- створення пішохідної та транспортної інфраструктури для розміщення окремих підприємств на території індустріального парку,  включаючи будівництво стоянок для автомобільного та вантажного транспорту на території окремих об’єктів індустріального парку, виходячи із їх цільового призначення та, відповідно, їх потреб.

Додаток №3

Детальні розрахунки в розрізі видів податкових надходжень

Податок на прибуток

Враховуючи досвід відповідних галузей, очікується, що орендна діяльність (складські, офісні та інші нежитлові приміщення) матиме  5% рентабельності, а переробна промисловість - 10%. При цьому, середній показник прибутковості учасників парку за період, що розглядається, становитиме 9,5% від загального обсягу реалізації продукції та послуг.

Для спрощення розрахунків очікується, що з орендної діяльності (складські, офісні та інші нежитлові приміщення) податок на прибуток сплачуватиметься в повному обсязі, а з переробної промисловості в розмірі 50%, а на решту 50% прибутку учасники індустріального парку скористаються нормою статті 142 Податкового Кодексу України, а прибуток реінвестуватимуть в розвиток своїх виробничих/переробних потужностей на території парку згідно Порядку використання учасником індустріального (промислового) парку вивільнених від оподаткування коштів на розвиток його діяльності в межах індустріального (промислового) парку, затвердженого  постановою КМУ від 30.09.2022 р. №1095.

Розмір податку на прибуток підприємств розраховувався на рівні 18% від чистого прибутку (базова ставка відповідно до статті 136 діючої редакції Податкового Кодексу України на поточний момент).

Прогнозований річний прибуток резидентів індустріального парку, та розмір реінвестованого податку на прибуток наведені у наступній таблиці:

Таблиця 3.1. Прибуток та податок на прибуток учасників ІП, тис. грн. в рік

| № п.п. | Показник | Рік |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Разом |
| 1. | Прибуток учасників індустріального парку, грн. | 0 | 0 | 2 267 093 | 29 975 724 | 64 244 896 | 155 074 819 | 191 896 936 | 443 459 467 |
| 2. | Податок на прибуток учасників індустріального парку, грн. | 0 | 0 | 408 077 | 2 912 055 | 6 193 350 | 14 398 393 | 26 593 194 | 50 505 070 |
| 2.1. | Прогнозований обсяг вивільнених коштів податку на прибуток учасників індустріального парку згідно порядку, затвердженого постановою КМУ від 30.09.2022 р. №1095, грн. | 0 | 0 | 0 | 2 483 575 | 5 370 731 | 13 515 075 | 7 948 254 | 29 317 635 |

Податки та збори, що стягуються від заробітної плати працівників

Прогнозована  річна сума податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інших зборів в залежності від етапу розвитку індустріального парку відображені у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2. Податок на доходи фізичних осіб, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інші збори, грн.

| № п.п. | Показник | Рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Разом |
| 1. | Кількість працівників, осіб | 10 | 25 | 170 | 448 | 373 | 25 |  | 1 052 |
| 2. | Середньомісячна заробітна плата працівників в межах ІП, грн. | 17 105 | 18 816 | 20 697 | 22 767 | 25 043 | 27 548 | 30 303 | - |
| 3. | Річний фонд оплати праці,, грн. | 2 052 600 | 7 902 510 | 50 981 869 | 178 547 968 | 308 495 536 | 347 609 421 | 382 370 364 | 182 565 753 |
| 4. | Податки та збори із заробітних плат, грн./рік, включаючи: | 851 829 | 3 279 542 | 21 157 475 | 74 097 407 | 128 025 647 | 144 257 910 | 158 683 701 | 530 353 511 |
| 4.1 | Податок на доходи фізичних осіб, грн./рік | 369 468 | 1 422 452 | 9 176 736 | 32 138 634 | 55 529 196 | 62 569 696 | 68 826 665 | 230 032 848 |
| 4.2 | Військовий збір, грн./рік | 30 789 | 118 538 | 764 728 | 2 678 220 | 4 627 433 | 5 214 141 | 5 735 555 | 19 169 404 |
| 4.3 | Єдиний соціальний внесок, грн./рік | 451 572 | 1 738 552 | 11 216 011 | 39 280 553 | 67 869 018 | 76 474 073 | 84 121 480 | 281 151 259 |

Прогнозована річна сума податку на доходи фізичних осіб, розрахована від середньомісячної заробітної плати на працівника та діючої ставки податку на доходи фізичних осіб (18%). Річна сума військового збору розрахована із розрахунку поточної ставки 1,5% від загального фонду заробітної плати. Річна сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування розрахована із розрахунку поточної ставки в розмірі 22% від загального фонду заробітної плати. Прогнозується, що розмір заробітної плати на жодного працівника не перевищуватиме максимальний розміру нарахування ЄСВ.

Податок на додану вартість

Податок на додану вартість, що підлягатиме сплаті, розрахований від інвестиційної та операційної діяльності суб’єктів господарювання в межах парку, виходячи із припущень, зазначених в цій концепції, а також прогнозованої доданої вартості від діяльності учасників парку, виходячи з діючої ставки податку на додану вартість (20% згідно статті 193 Податкового Кодексу України).

Розрахунок очікуваних річних надходжень до бюджету з податку на додану вартість, що сплачуватимуть суб’єкти господарювання в межах парку, наведений у таблиці 3.3.

Таблиця 3.3. Обсяг річних нарахувань податку на додану вартість, грн.

| № п.п. | Показник | Рік |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Разом |
| 1. | Загальна сума інвестицій, без ПДВ | 33 188 251 | 385 547 251 | 519 390 751 | 725 540 611 | 1 056 822 395 | 414 857 874 | 0 | 3 135 347 134 |
| 2. | ПДВ, що підлягає сплаті від інвестиційної діяльності | 6 637 650 | 77 109 450 | 67 412 963 | 115 352 529 | 118 892 519 | 82 971 575 | 0 | 468 376 687 |
| 2.1. | Частка ПДВ, що підлягає оплаті від інвестицій без ПДВ | 20,00% | 20,00% | 12,98% | 15,90% | 11,25% | 20,00% | - | 14,94% |
| 3. | Додана вартість, грн. | 0 | 0 | 45 341 856 | 130 394 780 | 300 263 933 | 773 900 191 | 1 078 610 982 | 2 328 511 742 |
| 4 | ПДВ, що підлягає сплаті від операційної діяльності | 0 | 0 | 9 068 371 | 26 078 956 | 60 052 787 | 154 780 038 | 215 722 196 | 465 702 348 |
| 4.1. | Частка ПДВ, що підлягає оплаті від доданої вартості | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20% | 20,00% |
| 5. | Загальна сума ПДВ до сплати, грн. | 6 637 650 | 77 109 450 | 76 481 334 | 141 431 485 | 178 945 306 | 237 751 613 | 215 722 196 | 934 079 035 |

Податок на землю та нерухомість

Поточний розмір місцевих податків встановлений рішенням Кам’янець-Подільської міської ради № 114/29 від 31.05.2023 року.

Для розрахунку поточної ставки орендної плати за землю  використовувалась ставка в розмірі 3%, встановлена для земельних ділянок з цільовим призначенням "11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості". База розрахунку наразі відсутня, оскільки земельні ділянки індустріального парку не виділені та їх нормативна грошова оцінка не проведена. Однак, передбачається, що ініціатор створення індустріального парку встановить 100% пільгу на сплату оренди за землю для керуючої компанії з метою стимулювання інвестицій в розбудову парку.

Також прогнозується, що земельні ділянки протягом періоду, що розглядається, не будуть продані. При цьому це не виключає їх продаж відповідно до норм законодавства України в майбутньому або протягом періоду, що розглядається, у випадку необхідності.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок, для будівель промислових не розраховувався, з огляду на те, що планується їх використання виключно власниками для власних потреб та, відповідно, звільнення від його оплати згідно діючих норм Податкового Кодексу України.

Враховуючи те, що  на території парку планується будівництво окремих будівель невиробничого призначення, а саме:

- нежитлових будівель площею 6 760 м2, для яких розмір податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок, розрахований згідно вищезазначеного рішення Кам’янець-Подільської міської ради по ставці 1% від мінімальної заробітної плати з врахуванням її прогнозованого рівня на відповідні роки функціонування ІП.

- складських будівель загальною площею 20 080 м2, для яких розмір податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок, розрахований згідно вищезазначеного рішення Кам’янець-Подільської міської ради по ставці 0,5% від мінімальної заробітної плати з врахуванням її прогнозованого рівня на відповідні роки функціонування ІП.

Очікувані річні надходження до місцевого бюджету від податку на землю та нерухомість наведені у таблиці 3.4.

Таблиця 3.4. Обсяг річних надходжень від орендної плати за землю та податку на нерухомість, грн.

| № п.п. | Показник | Рік |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Разом |
| 1. | Орендна плата за землю, грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Розмір недоотримання орендної плати за землю, грн | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД |
| 3. | Податок на землю, грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, грн. | 0 | 0 | 528 | 581 | 847 107 | 931 817 | 1 024 999 | 2 805 031 |

Додаток 4

Детальній аналіз етапів створення і розвитку індустріального парку

І. Підготовчий етап (2023-2024 рр.):

- визначення необхідності створення індустріального парку відповідної направленості згідно затвердженої Програми залучення інвестицій в економіку Кам’янець-Подільської міської територіальної громади;

- проведення відбору та аналізу земельних ділянок міста на предмет можливості розташування індустріального парку, а саме транспортної доступності, можливості підключення до інженерних мереж, відсутності обмежень по санітарним зонам, зараження території тощо;

- формування земельних ділянок для створення ІП, що відповідають критеріям, визначеним в статті 8 Закону України «Про індустріальні парки», присвоєння їм кадастрових номерів;

- підготовка Концепції індустріального парку, з врахуванням пріоритетних галузей діяльності підприємств на території індустріального парку.

ІІ. Реєстраційний етап (2024 р.):

- Підготовка пакету документів для реєстрації ІП в Реєстрі індустріальних (промислових) парків, який включає в себе:

  - заяву про включення індустріального парку до Реєстру (проект заяви наведено в Додатку 4.1.);

  - рішення ініціатора про створення індустріального парку (проект заяви наведено в Додатку 4.2.);

  - концепцію індустріального парку;

  - витяг з Державного земельного кадастру щодо земельної(их) ділянки(ок) та правовстановлюючі документи на земельну(і) ділянку(и) та розташовані на ній(них) об’єкти нерухомого майна;

  - найменування керуючої компанії та учасників (за наявності);

  - детальний план території з рішеннями про його розробку та затвердження або викопіювання із генерального плану міста із зазначенням категорії земель, цільового та функціонального призначення  земельної(их) ділянки(ок);

  - документ, що підтверджує підтримку індустріального парку з боку органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади (лист, рішення, меморандум тощо);

  - документ, що підтверджує відсутність забудови на земельній(их) ділянці(ках) або документ, що підтверджує, що на території (в межах) індустріального парку відсутні прийняті в експлуатацію протягом 10 останніх років до моменту прийняття рішення про створення індустріального парку закінчені будівництвом об’єкти виробничого призначення та/або відсутні об’єкти виробничого призначення, що експлуатувалися протягом п’яти останніх років до моменту прийняття рішення про створення індустріального парку (крім об’єктів виробничого призначення вугледобувного підприємства та/або його окремого (суміжного) відокремленого підрозділу, який не має статусу юридичної особи, що було ліквідовано, перебуває в стадії ліквідації (припинення) або планується до ліквідації, на які не поширюються зазначені обмеження).

Довідково:

- інформацію згідно п. 1.5 можна замінити на меморандуми про наміри  керуючої компанії та учасників (за наявності). Наразі немає прямої вимого щодо їх надання при реєстрації.

- детальний план території надається у випадку, якщо  земельна ділянка знаходиться поза межами міста або відбувалось зміна цільового призначення земельної(их) ділянки(ок), що знаходиться в межах міста. До детального плану обо’язково має бути додано стратегічну екологічну оцінку, розроблену та затверджену ЦОВВ відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

- викопіювання із чинного генерального плану населеного пункту надається у випадку, якщо земельна ділянка знаходиться в межах міста та її цільове призначення відповідає зонінгу територїї її розташування.

- Подання вищезазначеного пакету документів (копій) до уповноваженого державного органу (Міністерства економіки) шляхом направлення на електронну адресу: meconomy@me.gov.ua

- Розгляд уповноваженим державним органом пакету документів протягом 21 робочого дня з дня надходження документів від ініціатора створення. У випадку відсутності зауважень підготовка проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків та прийняття відповідного рішення протягом 45 робочих днів з моменту надходження до уповноваженого державного органу заяви від ініціатора створення.

- Повернення документів у випадку наявності підстав для відмови у включенні індустріального парку до Реєстру індустріальних парків відповідно до частини третьої статті 16 Закону України «Про індустріальні парки» або припинення розгляду відповідно до пункту п’ятого Порядку розгляду документів про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2022 р. № 25.

- У випадку повернення документів ініціатор має право на повторну подачу пакету документів після їх доопрацювання (усунення зауважень).

- У випадку наявності зауважень у ЦОВВ до поданих документів, які не підставою для повернення документів, як зазначено в п.4. вище, уповноважений державний орган готує проект розпорядження КМУ про включення індустріального парку до реєстру та розсилає його на погодження ЦОВВ

- У випадку наявності зауважень у ЦОВВ в процесі погодження проекту розпорядження КМУ про включення індустріального парку до реєстру уповноважений державний орган запрошує ЦОВВ та ініціатора створення на погоджувальну нараду.

- У випадку наявності зауважень у ЦОВВ після погоджувальної наради питання винесення проекту розпорядження КМУ про включення індустріального парку до реєстру вирішується на засідання уповноваженого урядового комітету.

- Після прийняття розпорядження КМУ про включення індустріального парку до реєстру уповноважений державний орган протягом трьох робочих днів з дня прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків включає індустріальний парк до Реєстру індустріальних парків, письмово повідомляє ініціатора створення, керуючу компанію (у разі наявності), відповідні місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, а також розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному веб-сайті.

ІІІ. Конкурсний етап (2025 р.):

- підготовка документації для проведення конкурсу на вибір керуючої компанії індустріальних парків;

- проведення конкурсу на вибір керуючої компанії індустріального парку ініціатором створення індустріального парку. Затвердження результатів конкурсу міською радою;

- підготовка та підписання договору між ініціатором створення та обраною на конкурсі керуючою компанією про створення та функціонування індустріального парку.

IV. Етап будівництва інфраструктури (2025-2028 рр.):

- визначення джерел фінансування виконання робіт з підведення інженерних мереж, будівництва об’єктів інфраструктури, підведення доріг до земельних ділянок. Виготовлення проектно-кошторисної документації;

- проведення процедур щодо відбору підрядників для виготовлення проектно-кошторисної документації. Підготовка і підписання договорів;

- проведення робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації;

- на основі виготовленої проектно-кошторисної документації формування бюджету проекту. Розрахунок вартості підключення до інженерних мереж. Визначення шляхів фінансування робіт. Розділення проекту на етапи (за потреби);

- підготовка проектних пропозицій на виконання робіт з будівництва інфраструктури ІП для ДФРР, секторальної допомоги, державної  підтримки індустріальних парків, інших джерел фінансування;

- проведення відповідних процедур щодо вибору підрядників для проведення робіт з будівництва інженерної та транспортної інфраструктури індустріального парку. Підготовка договорів;

- будівництво інженерної та транспортної інфраструктури індустріального парку згідно етапності проекту. Підключення індустріального парку до інженерних мереж,  введення об’єктів інфраструктури в експлуатацію.

V. Етап просування індустріального парку та залучення резидентів (2025-2030 рр.):

- створення інструментів просування інвестиційного продукту (індустріального парку): багатомовний веб-сайт; паперові та електронні презентаційні матеріали; презентаційні відеоматеріали; виготовлення обладнання для проведення заходів;

- проведення досліджень тенденцій залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україні в цілому і, зокрема, на заході України.  Урахування глобальних та регіональних тенденцій залучення ПІІ, проведення аналізу «хто», «де» і «чому» інвестує та визначення найбільш перспективних сфер та галузей. Проведення промоції індустріального парку серед представників відповідних сфер і галузей;

- визначення цільових країн-інвесторів, в яких наявні пріоритетні для регіону розташування індустріального парку (потенційні інвестори). Фокусування промоції на відповідних країнах;

- формування та виконання плану просування індустріального парку та інвестиційних переваг Каменець-Подільського, в т.ч. : участь у інвестиційних форумах та конференціях; зустрічі з представниками посольств іноземних країн; зустрічі з представниками іноземного і українського бізнесу; просування інвестиційних продуктів через соціальні мережі та ЗМІ; просування мережі індустріальних парків в закордонних ЗМІ та бізнес-асоціаціях; підготовка та проведення у Каменець-Подільському інвестиційних форумів, стаді-турів представників бізнесу і громад та інших заходів з метою рекламування індустріального парку “Каменець-Подільський” та інвестиційних можливостей Каменець-Подільської МТГ.

- підготовка дорожньої карти інвестора, з врахуванням всіх етапів входження інвестора на індустріальний парк та інші ділянки, в т.ч. особливості законодавства України, питання реєстрації підприємств, оподаткування, пільг для учасників індустріального парку, проживання, працевлаштування та натуралізації іноземних спеціалістів, особливостей дозвільних процедур та інше;

- проведення опитувань серед українських та іноземних інвесторів, які працюють на території Хмельницької області та Каменець-Подільської МТГ щодо наявних проблем ведення бізнесу та відносин з місцевою владою;

- розробка заходів з поліпшення інвестиційного клімату на території Каменець-Подільської МТГ та усунення перешкод для інвестування;

- розробка заходів і надання послуг інвесторам з підбору, навчанню та перенавчанню кваліфікованих співробітників. Розробка заходів щодо поліпшення транспортної доступності працівникам індустріального парку.

VІ. Етап наповнення індустріального парку (2026-2031 рр.):

- проєктування, будівництво та введення в експлуатацію об’єктів складського, виробничого та іншого призначення на території індустріального парку керуючою компанією, учасниками та іншими суб’єктами ІП;

- укладання керуючою компанією договорів суборенди земельних ділянок, оренди будівель або окремих приміщень в об’єктах, побудованих КК, з учасниками та іншими суб’єктами ІП;

- укладання договорів оренди/купівлі-продажу будівель або окремих приміщень в об’єктах, побудованих іншими суб’єктами ІП, з учасниками;

- укладання Каменець-Подільською МТГ з учасниками та іншими суб’єктами ІП договорів купівлі-продажу земельних ділянок, на яких такими учасниками / іншими суб’єктами ІП побудовані будівлі, відповідно до вимог законодавства України.

Схема плану забудови індустріального парку «Кам’янець-Подільський» наведена на малюнку 4.1

Мал. 4.1. Схема плану перспективної забудови індустріального парку

У схемі попереднього плану забудови індустріального парку (мал.12) передбаченні такі рішення:

- функціонального зонування території;

- послідовне та ефективне освоєння території при розміщенні та забудові підприємств, не порушуючи принципову планувальну структуру схеми забудови індустріального парку;

- дотримання необхідних санітарно-захисних та протипожежних розривів;

- відповідність до Земельного Кодексу України, Водного Кодексу України, Законів України "Про основи містобудування", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про землеустрій", "Про благоустрій населених пунктів", "Про охорону культурної спадщини", "Про охорону навколишнього середовища", "Про індустріальні парки", нормативно-правових актів та нормативно-методичних положень Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України.

Розміщення підприємств на території індустріального парку має передбачати їх санітарно-функціональну сумісність між собою та оточуючою забудовою.

За функціональним використанням територія індустріального парку розділяється на зони:

- зони виробничо-складського, складського та адміністративного призначення, паркувальні майданчики для легкового та вантажного транспорту;

- зони інженерного забезпечення;

- автомобільні дороги.

У зоні виробничо-складського та адміністративного призначення передбачається розміщення учасників індустріального парку.

Рішення щодо експлікації на місцевості, площ, конфігурацій будівель та черг будівництва буде прийматися кожним резидентом окремо. Таким чином, допускається відхилення від попередньої схеми забудови, а також розміщення менших виробничих об’єктів компаній МСБ або розташування декількох невеликих виробництв в одному приміщенні.

Попередня схема забудови індустріального парку може бути уточнена та деталізована під час розробки проєктно-кошторисної документації в залежності від характеристик конкретних підприємств, що розміщуватимуться на території індустріального парку.

Забудову індустріального парку «Кам’янець-Подільський» умовно планується розділити на 3 етапи. Передбачається забудова індустріального парку «Кам’янець-Подільський», починаючи із північно-західної частини, яка є найбільш наближеною до автомобільної дороги (проспект Грушевського), точок підключення (приєднання) інженерних мереж, та на якій буде розташована основна інженерна зона парку. В рамках першої черги девелопменту планується будівництво зовнішньо-майданчикової інженерно-транспортної інфраструктури парку, основної інженерної зони, складської та двох виробничих будівель.

В рамках другої черги девелопменту планується будівництво керуючою компанією нежитлової (адміністративної) будівлі, яка використовуватиметься для розміщення офісів, event холу, виставкового та R&D центрів, а також об’єктів виробничого призначення учасниками ІП. В рамках другої черги девелопменту планується підведення залізниці  та будівництво складської та виробничої будівель.

Мал. 4.2. Схема черг забудови індустріального парку

Орієнтовний розподіл площ забудови в розрізі черг девелопменту зазначений в наступній таблиці.

Таблиця 4.1. Орієнтовний розподіл площі забудови індустріального парку «Кам’янець-Подільський» по етапах девелопменту

| Показник | 1-а черга | 2-а черга | 3-я черга | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площа, м2 | 51 967 | 53 638 | 51 675 | 157 280 |
| Забудова, м2 | 20 700 | 19 631 | 17 680 | 58 011 |
| Виробничі будівлі | 10 500 | 16 251 | 7 800 | 34 551 |
| Складські будівлі | 10 200 | 0 | 9 880 | 20 080 |
| Нежитлові (адміністративні) будівлі | 0 | 3 380 | 0 | 3 380 |
| % забудови | 40% | 37% | 34% | 37% |
| Інженерні зони, м2 | 1 500 | 1 410 | 0 | 2 910 |
| % інженерних зон | 3% | 3% | 0% | 2% |
| Озеленення, м2 | 2 448 | 7 509 | 7 632 | 17 589 |
| % озелення | 5% | 14% | 15% | 11% |
| Мощення та дороги, м2 | 27 319 | 25 087 | 26 364 | 78 769 |
| % мощення | 53% | 47% | 51% | 50% |

VІ. Етап функціонування індустріального парку (2027-2054 рр.):

- здійснення керуючою компанією, учасниками та іншими суб’єктами ІП господарської діяльності в межах ІП;

- надання керуючою компанією комплексної адміністративної підтримки та експлуатаційних сервісів (охорона, прибирання, обслуговування інженерно-транспортної інфраструктури, вивіз сміття тощо) учасникам та іншим суб’єктами ІП.

Додаток №4.1.

Проєкт заяви щодо включення індустріального парку до реєстру індустріальних (промислових) парків

| « |  | КУДИ: | Міністерство економіки України |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВІД: | Кам’янець-Подільська міська рада Адреса для листування: ____________________ тел.: ______________________ e-mail: |  |
| Вих. № ___________ від _______ р |  |  |  |

На підставі положень Закону України «Про індустріальні парки», Порядку розгляду документів про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2022 р. № 25, а також враховуючи те, що відповідно до рішення Кам’янець-Подільської міської ради від ________________ (Протокол № ______) було вирішено створити індустріальний парк «Кам’янець-Подільський», прошу Вас включити вищевказаний індустріальний парк до Реєстру індустріальних (промислових) парків відповідно до вищезазначеного Порядку.

Додатки:

З повагою,

….»

Додаток №4.2.

Проект тексту рішення про створення індустріального парку

«…..

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- Про затвердження концепції індустріального парку «Кам’янець-Подільський».

- Про створення індустріального парку «Кам’янець-Подільський».

- Про надання повноважень на реєстрацію індустріального парку.

- ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШЕНО: Затвердити концепцію індустріального парку «Кам’янець-Подільський» в редакції, що додається.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

- ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШЕНО: Створити індустріальний парк «Кам’янець-Подільський» строком на __ років з дати прийняття цього рішення про створення індустріального парку «Мелітополь» з наступними характеристиками:

- Місцезнаходження індустріального парку - __________________;

- Параметри земельної ділянки, на якій створюється індустріальний парк:

- площа: _________ га;

- кадастровий(і) номер(и): _______________;

- цільове призначення: «11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості».

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

- ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШЕНО: Надати ____________________ всі необхідні повноваження, які необхідні для реєстрації індустріального парку відповідно до чинного законодавства України, зокрема подавати будь-які заяви, клопотання, пояснення та розписуватись на них, а також отримувати будь-які рішення, повідомлення, заяви, сплачувати необхідні збори, обов’язкові платежі тощо.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.»

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AL%5FNovrGdlx%5F0b8&id=ECE43D51F9A9D478%2171619&cid=ECE43D51F9A9D478&parId=root&parQt=sharedby&o=OneUp

Підлягає оплаті після відшкодування / зарахування ПДВ кредиту, накопиченого у відповідного суб’єкта господарювання від інвестиційної діяльності.